**Протокол заседания №1**

**Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района**

**г. Пудож 27 января 2023 года**

**Председательствующий:** Зубов Алексей Владимирович – глава Пудожского муниципального района

**Члены комиссии:**

Панфилович Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Легостов Виктор Георгиевич – начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района

Онискевич Елена Борисовна – руководитель исполкома Пудожского местного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Совета Пудожского городского поселения

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Ефремова Наталья Андреевна – главный редактор газеты «Пудожский вестник»

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Лисина Наталия Александровна – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, директор МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа

Пименов Михаил Сергеевич – депутат Совета Пудожского городского поселения

Минина Наталия Валерьевна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района

**Повестка дня:**

1. **О реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

Зубов А.В. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, и сообщив, что в рамках реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения в 2022 году планируется реализовать 3 мероприятия по благоустройству общественных территорий. Всего на реализацию мероприятий планируется направить 1 621 184,14 рубля. По состоянию на 27 января ведется работа по объявлению закупок на выполнение работ по благоустройству на сумму 656,85 тыс. рублей. На выполнение работ благоустройству сквера по ул. Горького в районе д. № 26 ведется работа по пересчету локальной сметы.

**2. О внесении изменений в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения**

В связи с необходимость предлагаем внести изменения в приложение 3.2 муниципальной программы, добавив следующие виды работ по благоустройству территории городского стадиона – 1 этап: установка футбольных ворот. Также в связи с увеличением видов работ на территории городского стадиона предлагаем внести изменения и в дизайн-проект данной территории.

**3. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

Решение:

1.Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

2.Администрации провести работу по внесению изменений в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на территории Пудожского городского поселения, внести изменения в дизайн-проект территории городского стадиона – 1 этап.

4.Утвердить ежемесячный отчет о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения согласно приложению к настоящему протоколу.

Председательствующий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Зубов

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Панфилович