**Протокол заседания №4**

**Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района**

**г. Пудож 28 апреля 2023 года**

**Председательствующий:** Зубов Алексей Владимирович – глава Пудожского муниципального района

**Члены комиссии:**

Вартиайнен Екатерина Николаевна – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района – руководитель управления по экономике и финансам

Панфилович Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Легостов Виктор Георгиевич – начальник отдела мобилизационной работы, территориальной безопасности, гражданской обороны администрации Пудожского муниципального района

Онискевич Елена Борисовна – руководитель исполкома Пудожского местного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Совета Пудожского городского поселения

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Ефремова Наталья Андреевна – главный редактор газеты «Пудожский вестник»

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Лисина Наталия Александровна – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, директор МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа

Пименов Михаил Сергеевич – депутат Совета Пудожского городского поселения

Минина Наталия Валерьевна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района

**Повестка дня:**

1. **О реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

Зубов А.В. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, и сообщив, что в рамках реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения в 2023 году планируется реализовать 3 мероприятия по благоустройству общественных территорий. По состоянию на 28 апреля завершаются работы по благоустройству территории городского стадиона. Также подрядной организацией закуплены необходимые материалы для проведения работ по благоустройству аллеи по ул. Ленина и сквера по ул. Горького. Срок завершения работ по заключенным контрактам – не позднее 01 июня 2023 года.

**3. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

Решение:

1.Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта

4.Утвердить ежемесячный отчет о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения согласно приложению к настоящему протоколу.

Председательствующий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Зубов

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Панфилович