**Протокол заочного заседания №2**

**Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района**

**г. Пудож 16.02. 2024 года**

**Председательствующий:** Зубов Алексей Владимирович – глава Пудожского муниципального района

**Члены комиссии:**

Вартиайнен Екатерина Николаевна – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района – руководитель управления по экономике и финансам

Панфилович Мария Олеговна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Наумов Владимир Юрьевич – специалист по мобилизации администрации Пудожского муниципального района

Онискевич Елена Борисовна – член Пудожского местного отделения ВВП «Единая Россия»

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Ефремова Наталья Андреевна – главный редактор газеты «Пудожский вестник»

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Лисина Наталия Александровна – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия

Пименов Михаил Сергеевич – депутат Совета Пудожского городского поселения

Машакин Олег Вячеславович - депутат Совета Пудожского городского поселения

Борейко Кристина Андреевна - депутат Совета Пудожского городского поселения

Минина Наталия Валерьевна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района

**Повестка дня:**

1. **О реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

Зубов А.В. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, и сообщив, что в 2024 году запланировано благоустройство 3 общественных территории, по состоянию на 16 февраля 2024 года состоялись аукционы на выполнение работ по благоустройству территории городского стадиона и аллеи по ул. Ленина – подрядчик ИП Геворгян, аукцион на проведение работ по обустройству детской площадки по ул. Строителей – подача заявок на участие в аукционе до 16 февраля.

**2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

Решение:

1.Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

2.Утвердить ежемесячный отчет о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения согласно приложению к настоящему протоколу.

Председательствующий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Зубов

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Панфилович