**Протокол заочного заседания №7**

**Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района**

**г. Пудож 25.07. 2025 года**

**Председательствующий:** Вартиайнен Екатерина Николаевна – и.о. главы Пудожского муниципального района

**Члены комиссии:**

Одинцова Елена Сергеевна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Наумов Владимир Юрьевич – специалист по мобилизации администрации Пудожского муниципального района

Онискевич Елена Борисовна – руководитель исполкома Пудожского местного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Совета Пудожского городского поселения

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Ефремова Наталья Андреевна – главный редактор газеты «Пудожский вестник»

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Лисина Наталия Александровна – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, директор МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа

Пименов Михаил Сергеевич – депутат Совета Пудожского городского поселения

Минина Наталия Валерьевна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района

**Повестка дня:**

1. **О реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

Вартиайнен Е.Н. открыла рабочее совещание, озвучив повестку дня, сообщив, что в 2025 году запланировано благоустройство 1 общественной территории: по благоустройству территории парк «Летний сад» – 10 марта заключен муниципальный контракт с подрядчиком ООО «Дорожно-сторительная компания» на сумму 3 924 567,68 руб., 21 марта заключен муниципальный контракт с ООО «НПО «РОСА» на изготовление фотозоны в виде сердца из металла на оставшуюся сумму 80 093,24. Подрядчик приступил к работам 30 мая, на 6 июня работы выполнены в полном объеме.

По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, определить победителя для реализации в 2026 году:

1) территория парка Летний сад (3 этап), который набрал 1229 голосов;

2) сквер по ул. Калинина (2 этап) - 90 голосов;

3) сквер по ул. Карла Маркса в районе д. 69 (5 этап) – 181 голос.

**2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения**

**3. Об утверждении дизайн-проектов общественной территории, подлежащей благоустройству в 2026 году.**

В 2026 году планируется проведение работ по благоустройству 1 общественной территории – «Парк «Летний сад» ул. Комсомольская (3-й этап). Администрация выносит на рассмотрение и утверждение комиссией дизайн-проект указанной территории.

Решение:

1.Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

2.Утвердить ежемесячный отчет о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения согласно приложению к настоящему протоколу.

3. Утвердить дизайн-проект общественной территории, подлежащей благоустройству в 2025 году согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Председательствующий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Вартиайнен

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Одинцова