

**Республика Карелия**

**Администрация Пудожского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От № -П

г. Пудож

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды», руководствуясь Уставом Пудожского муниципального района, администрация Пудожского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Пудожского городского поселения от 19.09.2017 года № 250-П, изложив ее в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пудожского муниципального района по адресу: <https://pudogadm.ru/>
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Пудожского

муниципального района М.А. Богданова

Приложение 1

к Постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от № -П

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пудожского муниципального района  |
| Участники муниципальной программы | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы (далее – управляющие организации) |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий - 100%;Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий - 100%;Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, вобщем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий — 100%. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Год | Всего(тыс.рублей) | В том числе |
| за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств муниципального образования | за счетбезвозмездныхпоступлений(граждан,юридическихлиц)\* |
| 2018 | 4593,68302 | 3419,7000 | 1133,72384 | 40,25918 |
| 2019 | 10158,19749 | 9531,27900 | 571,97444 | 54,94405 |
| 2020 | 9177,94935 | 8639,900 | 518,394 | 19,65535  |
| 2021 | 6491,75013 | 6090,450 | 401,30013 | 0,000 |
| 2022 | 6870,06882 | 6481,197 | 388,87182 | 0,000 |
| 2023 | 1621,18414 | 1529,419 | 91,76514 | 0,000 |
| 2024 | 2469,61757 | 1875,17300 | 594,44457 | 0,000 |
| 2025 | 4004,66092 | 3777,982 | 226,67892 | 0,00 |
| 2026 | 4967,71968 | 4686,528 | 281,19168 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 50354,83112 | 46031,628 | 4208,34454 | 114,85858 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству составит 100 процентов;2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов;3. Увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении результаты которых будут проведены работы по благоустройству, от реализации общего количества дворовых территорий МКД;4. Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;5. Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий;6. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;7. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;8. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. |

\* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

**Общие положения.**

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный городской житель воспринимает всю территорию населенного пункта, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных населенных пунктах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованности недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня городскому жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует.

Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды в сельских населенных пунктах, но и обозначить ее ключевые параметры.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Пудожского городского поселения в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Пудожского городского поселения в соответствии со следующими нормативными и правовыми актами:

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;- Постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29.12.2018 № 899р-П;- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Правилами благоустройства территории Пудожского городского поселения, утвержденными Решением № 215 от 14.07.2023 года LI Заседания IV Совета Пудожского городского поселения IV созыва.

**В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:**

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Важнейшей задачей, определенной федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры, иные территории.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Кроме того, отсутствуют четкие требования к организации современного городского пространства, в том числе предполагающие вовлечение в этот процесс самих граждан. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не определяют критерии оценки эффективности, минимальные параметры необходимых работ.

Программой запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять детей младшего возраста, способствовать привитию здорового образа жизни. В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Пудожского городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Пудожского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением № 215 от 14.07.2023 года LI Заседания IV Совета Пудожского городского поселения IV созыва Правила благоустройства территории Пудожского городского поселения, в соответствии с которыми определены в том числе организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания зданий, объектов внешнего благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Многие дворы не имеют асфальтобетонного покрытия, значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки населенных пунктов Пудожского городского поселения многоквартирными домами истек.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, нет оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

На территории Пудожского городского поселения расположено порядка 28 общественных территорий, общей площадью 40 тыс. кв. м.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий

Оценка текущего состояния благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования в период с 2015 по 2017 годы

 Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 3 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 0,01 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | процентов | 0 | 0 | 0,04 |
| 4. | Количество и площадь общественных территорий | Единиц/ тыс.кв.м | 0 | 0 | 5/15 |
| 5. | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | Процент/ тыс.кв.м. | 0 | 0 | 20/2 |
| 6. | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | процент | 0 | 0 | 80 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | процентов | 0 | 0 | 0,02 |
| 8. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс. рублей | 0 | 0 | 43,121 |
| 9. | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | единиц | - | - | 4 |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

**Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.**

**Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются**:

- системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее - населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования;

- осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 3 апреля 2020 года № 228-П;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее - общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории Пудожского городского поселения как следствие, улучшение условий проживания населения на территории поселения.

Важнейшей задачей, решаемой в программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Вовлечение граждан Администрацией Пудожского муниципального района в решение вопросов развития территории Пудожского городского поселения в 2018-2030 годах планируется посредством следующих мероприятий:

- информирование жителей о возможности и способах участия в программе по благоустройству территорий;

- сбор заявок на благоустройство территорий от заинтересованных лиц;

- публикация проектов благоустройства общественных территорий (поступивших заявок) на сайте Администрации Пудожского муниципального района (<https://pudogadm.ru/>) в сети Интернет;

- сбор и анализ полученной информации и предложений от жителей по проектам благоустройства;

- информирование жителей Пудожского городского поселения о проведении общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий;

- подготовка визуальных материалов к обсуждениям (схемы территории, объяснение предлагаемых решений, наглядные визуализации предлагаемых решений, фотографии);

- проведение общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий;

- опубликование протокола общественных обсуждений на сайте Администрации Пудожского муниципального района;

- утверждение проектов благоустройства территории на заседании Общественной комиссии, опубликование протокола заседания Общественной комиссии на сайте администрации Пудожского муниципального района;

- привлечение граждан к непосредственному участию в реализации проектов благоустройства путем трудового и финансового участия;

- регулярное информирование жителей поселения о ходе реализации проектов, проведение дополнительных встреч;

- возможное участие отдельных заинтересованных групп в рамках рабочей группы в контроле за ходом работ с целью соответствия реализации утвержденному проекту;

- открытие объекта с участием жителей Пудожского городского поселения;

- проведение оценки реализованного объекта с участием заинтересованных групп в рамках рабочей группы, разработка рекомендаций по исправлению недочетов;

**Ожидаемые результаты программы:**

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов;

- увеличение доли дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние по результатам проведения работ по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;

- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей.

Сроки реализации программы: 2018 - 2030 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в Приложении 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 2.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2018 году в Приложении 3.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2019 году в Приложении 3.1.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2020 году в Приложении 3.2.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2021 году в Приложении 3.3.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2022 году в Приложении 3.4.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2023 году в Приложении 3.5.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2024 году в Приложении 3.6.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2025 году в Приложении 3.7.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2026 году в Приложении 3.8.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Графиком проведения инвентаризации в границах населенных пунктов Пудожского городского поселения, а также в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Адресный перечень всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) приведен в Приложении 4.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в Приложении 5.

Администрация Пудожского муниципального района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Пудожского городского поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Пудожского муниципального района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в Приложении 6;

порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в Приложении 7;

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в Приложении 8;

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в Приложении 9;

планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении 10;

мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, приведены в Приложении № 11.

**III.** **Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

за счет средств бюджета Республики Карелия;

за счет средств местного бюджета – 6 процентов от предоставленной субсидии из бюджета Республики Карелия;

В рамках реализации мероприятий государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в Приложении 9.

Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Расходование субсидии возможно путем:

-предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашения, заключаемого органом местного самоуправления и данным учреждением;

-закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

-предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

**IV.** **Условия предоставления субсидии на реализацию муниципальной программы**

1. Обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования такого проекта), в том числе при внесении в него изменений.
2. Обязательства по учету предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу.
3. Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
4. Представление заявки по форме и в срок, утверждаемые Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
5. Установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
6. Установление предельной даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 марта года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий), за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии);

7. Включение в муниципальную программу комплексных (два и более вида работ по благоустройству) проектов благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

8. В обязательном порядке получателями субсидии являются: финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (год финансирования - следующий за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем).

9. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при минимальном перечне работ по благоустройству);

10. Участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

11. Привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов (рекомендовано);

12. Ежегодная актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.

13. Синхронизация реализаций мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Пудожском городском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

14. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Пудожском городском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

15. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**V. Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

На территории Пудожского городского поселения инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в срок до 31 декабря 2030 года.

Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым органом местного самоуправления муниципального образования.

График размещается на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района (<https://pudogadm.ru/>).

Инвентаризация проводится комиссиями по проведению инвентаризации дворовых территорий, создаваемыми органами местного самоуправления муниципальных образований. В состав Комиссии включаются представители структурных подразделений администраций муниципальных образований или подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в сфере архитектуры, строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, представители общественных организаций (по согласованию), управляющих компаний, представители организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом, территории которых подлежат инвентаризации (далее – заинтересованные лица). Для участия в инвентаризации дополнительно привлекаются лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория, а также представители территориальных общественных самоуправлений.

Состав Комиссии и регламент ее работы утверждается правовым актом администрации муниципального образования.

Инвентаризация проводится путем визуального обследования территорий и расположенных на них объектов и элементов.

По результатам инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт).

Паспорта формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспорте;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспорте, приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) объектов.

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов по территориям индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, - представителями общественных комиссий, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Актуализация Паспортов проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации в соответствии с настоящим Порядком. По итогам инвентаризации территорий органами местного самоуправления муниципальных образований составляется паспорт благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт НП).

**VI. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

Основным инструментом, используемым для достижения целей муниципальной программы, являются бюджетные ассигнования.

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:

- правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий. Меры по управлению риском: проведение мониторинга изменений в законодательстве;

- финансовые риски связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить решение поставленных задач. Меры по управлению риском: определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов); мониторинг целевого использования бюджетных средств; развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств;

- социальные риски связаны с низкой активностью населения в принятии участия в решении вопросов развития территории Пудожского городского поселения. Меры по управлению риском: организация информирования о реализации программы, привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;

- административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы. Меры по управлению риском: выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе; мониторинг реализации муниципальной программы, своевременная корректировка программных мероприятий.

**VII. Задачи и принципы создания условий для привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы**

Привлечение молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы рекомендуется осуществлять в том числе для решения следующих задач:

а) поддержка молодежью местных инициатив при реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды;

б) обсуждение с жителями муниципального образования проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, разработка и реализация таких проектов и решение иных вопросов развития территорий муниципального образования;

в) проведение мониторинга общественного мнения по вопросам благоустройства общественных и дворовых территорий и развития территорий муниципального образования;

г) вовлечение жителей муниципального образования в голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе с использованием информационной системы, предназначенной для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы;

д) стимулирование социальной активности на общественных территориях населенного пункта и содействие в развитии различных форм досуга;

е) качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения;

ж) трудовое участие граждан, в том числе молодежи, включая студентов и студенческие отряды, и добровольцев (волонтеров), в мероприятиях по благоустройству и содержанию общественных и дворовых территорий муниципального образования, привлечение жителей муниципального образования к участию в таких мероприятиях;

з) подготовка заявок муниципальных образований на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Привлечение молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в развитии городской среды, к которым рекомендуется относить выбор территорий, подлежащих благоустройству, создание, корректировку и реализацию документов архитектурно-строительного проектирования, реализацию проектов развития территорий, направленных в том числе на создание, реконструкцию, ремонт и благоустройство и эксплуатацию общественных и дворовых территорий, рекомендуется осуществлять в очном (подразумевающем личное участие) и дистанционном (подразумевающем использование цифровых технологий) форматах, в том числе путем:

а) участия в разработке концепций и дизайн-проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству, описании основных проблем территорий муниципального образования и мероприятий по их решению, рекомендуемых функций благоустраиваемых территорий, разработке визуализаций, подготовке рекомендаций по социокультурному программированию, рекомендаций по обеспечению безопасности населения, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, предложений по цифровизации городского хозяйства;

б) проведения фокус-групп и опросов населения для формирования данных об отношении жителей муниципальных образований к планируемым проектам развития территорий и определения наиболее распространенных запросов, потребностей и пожеланий жителей;

в) участия в организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства;

г) трудового участия в мероприятиях по благоустройству и содержанию общественных и дворовых территорий с привлечением жителей муниципального образования.

В целях организационного, методологического и информационного сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды рекомендуется:

а) проводить встречи с представителями молодежи и добровольцев (волонтеров) по вопросам привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы;

б) осуществлять информационное сопровождение добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и других информационных источниках;

в) оказывать содействие в проведении форумов, конкурсов, фестивалей, лекций, общественного мониторинга качества объектов благоустройства и иных мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

г) предоставлять молодежи и добровольцам (волонтерам) информацию, необходимую для выполнения работ и (или) оказания услуг в сфере благоустройства.

Приложение 1

к муниципальной программе

**Показатели (индикаторы) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026\* | 2027\* | 2028\* | 2029\* | 2030\* |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий(при наличии такой практики) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Доля закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | % | 88,2 | 88,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8 | Количество городов с благоприятной городской средой | единиц | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Индекс качества городской среды | % | - | 179 | 186 | 195 | 204 | 211 | 222 | 217 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | % | 6 | 10,1 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%) | % | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Прирост значения индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | условная единица | - | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 21 |  |  |  |  |  |
| \* - значения показателей будут уточняться ежегодно после формирования адресных перечней территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2030 года. |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями Программы (подпрограммы)** |
| **Начала реализации** | **Окончания реализации** |
| **Задача 1. проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД** |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация Пудожского муниципального района | 2018 | 2030 | Локальные сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству |
| 1.2. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирных домов1. Минимальный перечень работ:

(сроки реализации 2018-2030г.г.)1.Ремонт дворовых проездов.2.Обеспечение освещения дворовых территорий3.Установка скамеек.4.Установка урн1. Дополнительный перечень работ:

(сроки реализации 2018-2020г.г.)1.Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).2.Установка бордюрных камней.3.Установка качелей. | Администрация Пудожского муниципального района | 2018 | 2030 | Выполнены работы по благоустройству из минимального или дополнительного перечня работ, в соответствии с поданной заявкой граждан | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 4.Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).5.Оборудование детской (игровой) площадки.6.Оборудование спортивной площадки.7.Озеленение.8.Установка ограждений.9.0брезка деревьев и кустов.10.Удаление аварийных деревьев.11 .Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.12.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.13.Отсыпка дворовой территории (выравнивание).14.Устройство площадок для выгула животных.15.Оборудование велопарковки.16.Устройство ливневой канализации. |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД** |
| 2.1 Мероприятия: Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация Пудожского муниципального района | 2018 | 2030 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству |
| **Задача 3. Проведение ремонта и обустройства общественных территорий** |
| 3.1 Мероприятия:Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | Администрация Пудожского муниципального района | 2018 | 2030 | Локальные сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству |
| 3.2 Мероприятия: Проведение благоустройства общественных территорий: | Администрация Пудожского муниципального района | 2018 | 2030 | Выполнены работы по благоустройству в соответствии с поданной заявкой граждан | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| **Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий** |
| 4.1. Мероприятия: Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Администрация Пудожского муниципального района | 2018 | 2030 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству |
| 4.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация Пудожского муниципального района | 2018 | 2030 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2018году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной территории,** **её расположение** |
| **Дворовые территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 10 |
| 2 | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 52 |
| 3 | г. Пудож, ул. Пушкина д. 38А и 34А и ул. Машакова, д. 58А |
| **Общественные территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Комсомольская, Летний сад (1-й этап) |
| 2 | г. Пудож, территория городского стадиона |

Приложение 3.1.

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2019 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной территории,** **её расположение** |
| **Дворовые территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 20 |
| 2 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 22 |
| 3 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 6, 7 |
| 4 | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 72 |
| **Общественные территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Карла Маркса, сквер (1-й этап) |
| 2 | г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69а |

Приложение 3.2.

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2020 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной территории,** **её расположение** |
| **Дворовые территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 12 |
| 2 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 14 |
| 3 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 16 |
| 4 | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 52 |
| **Общественные территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 69, сквер (2-й этап) |
| 2 | г. Пудож, ул. Горького, д. 26, сквер (1-й этап) |

Приложение 3.3.

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2021 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной территории,** **её расположение** |
| **Дворовые территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 12 |
| 2 | г. Пудож, ул. Пионерская, д. 25 |
| 3 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 13 |
| **Общественные территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 69, сквер (3-й этап) |
| 2 | г. Пудож, ул. Ленина, от д. 43 до д. 65, аллея (1-й этап) |

Приложение 3.4.

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2022году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной****территории, её расположение** |
| **Дворовые территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 21 |
| 2 | г. Пудож, ул. Строителей, д. 5 |
| 3 | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 52  |
| **Общественные территории** |
| 1 | Сквер в район д. 69 ул. Карла Маркса г. Пудож – 4 этап |
| 2 | г. Пудож, ул. Ленина, от д. 43 до д. 65, аллея (2-й этап) |
| 3 | г. Пудож, ул. Ленина, площадь Воинской Славы (1-й этап) |

Приложение 3.5.

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2023 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной****территории, её расположение** |
| **Общественные территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Горького, в районе д. 26, сквер (2-й этап) |
| 2 | г. Пудож, ул. Ленина, от д. N 43 до д. N 65, аллея (3-й этап) |
| 3 | г. Пудож, территория городского стадиона (1-й этап) |

Приложение 3.6

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2024 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной****территории, её расположение** |
| **Общественные территории** |
| 1 | г. Пудож, территория городского стадиона (2-й этап) |
| 2 | г. Пудож, ул. Строителей возле д. 10, детская площадка |
| 3 | г. Пудож, ул. Ленина, от д. N 43 до д. N 65, аллея (4-й этап) |

Приложение 3.7

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2025 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной****территории, её расположение** |
| **Общественные территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Комсомольская, Летний сад (2-й этап) |

Приложение 3.8

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2026 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной****территории, её расположение** |
| **Общественные территории** |
| 1 | г. Пудож, ул. Комсомольская, Летний сад (3-й этап) |

Приложение 4

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной территории** |
|  **Дворовые территории** |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д.1 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д.2 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д.3 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв.,д.4 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 5 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д.13 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 15 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 34 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 36 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 38 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 39 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 40 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 41 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 42 |
|  | г. Пудож, ул.Комсомольская, д. 8 |
|  | г. Пудож, ул.Комсомольская, д. 10, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Комсомольская, д. 72 |
|  | г. Пудож, ул. Садовая, д. 9 |
|  | г. Пудож, ул. Садовая, д. 11 |
|  | г. Пудож, ул. Садовая, д. 23 |
|  | г. Пудож, ул. Ленина, д. 52 |
|  | г. Пудож, ул. Ленина, д. 53 |
|  | г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 |
|  | г. Пудож, ул. Ленина, д. 84, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул. Ленина, д. 86, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 36 |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 36А |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 38 |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 42 |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 52, (3-й этап) |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 64 |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 68 |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 70 |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 72, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 25, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 27 |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 29 |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 31 |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 40А |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 40Б |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 67А |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 69В |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 69Г |
|  | г. Пудож, ул.Пионерская, д. 69Д |
|  | г. Пудож, ул. Полевая- 3 кв, д. 4 |
|  | г. Пудож, ул. Полевая- 3 кв, д. 5 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 1 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 2 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 3 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 4 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 5, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 6, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 7, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 8 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 9 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 10 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 12, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 13, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 14 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 15 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 17 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 19 |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 20, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 21, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 22 , (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Строителей, д. 23, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Гагарина, д. 12, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Гагарина, д. 14, (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул.Гагарина, д. 16, (2-й этап) |
| **Общественные территории** |
|  | г. Пудож, ул. Ленина, площадь Воинской Славы (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул. Комсомольская, Летний сад (2-й этап) |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 52, сквер |
|  | г. Пудож, ул. Ленина от д. 43 до д. 65, аллея (5-й этап) |
|  | г. Пудож, ул. Ленина от д. 15 до д. 27, аллея |
|  | г. Пудож, территория городского стадиона (3-й этап) |
|  | г. Пудож, сквер по ул. Горького в районе д. 26 (3-й этап) |
|  | г. Пудож, сквер в районе д. 69 ул. Карла Маркса (5-й этап) |
|  | г. Пудож, сквер по ул. Калинина (2-й этап) |
|  | г. Пудож, детская площадка в районе д. 84 по ул. Ленина |
|  | г. Пудож, детская площадка в районе д. 10 по ул. Строителей (2-й этап) |
|  | г. Пудож, Набережная «Русалей» |
|  | г. Пудож, территория стадиона около здания МБУ ДО «Дом детского творчества» |
|  | г. Пудож, ул. Комсомольская в районе д. № 43, хоккейная площадка |
|  | г. Пудож, ул. Пионерская в районе д. 69А, автомобильная парковка (2-й этап) |
|  | г. Пудож, территория около памятной стелы, в районе здания МБУ ДО «Дом Детского творчества» |
|  | г. Пудож, сквер по ул. Пионерская в районе д. 21, возле здания МБУ ДО «Дом детского творчества» |
|  | г. Пудож, сквер по ул. Карла Маркса вблизи д. 69,за зданием музея |
|  | г. Пудож, детская площадка в районе д. 3 по ул. Пионерская |
|  | г. Пудож, детская площадка в районе д. 68 по ул. Карла Маркса |
|  | г. Пудож, ул. Карла Маркса, в районе д. 79, автомобильная парковка |
|  | г. Пудож, ул. Пионерская, в районе д. № 1, автомобильная парковка |
|  | г. Пудож, пешеходная дорожка от д. 90 по ул. Ленина до д. № 79 по ул. Карла Маркса |
|  | г. Пудож, пешеходная дорожка по ул. Карла Маркса от д. 69 до д. 45 |
|  | г. Пудож, территория, прилегающая к МБУК «Пудожский Дом Культуры» |
|  | г. Пудож, территория, прилегающая к МБУ ДО «Школа искусств» |
|  | г. Пудож, территория, прилегающая к МБУК «Централизованная библиотечная система» |
|  | г. Пудож, сквер по ул. Комсомольская в районе д. 9, вблизи мемориала погибшим в Афганистане |

Приложение 5

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование (адрес, место расположения) территории** | **Собственник (пользователь), номер, дата соглашения** | **Перечень мероприятий** | **Целевой показатель** | **Срок реализации по годам** |
| **Единица****измерения** | **Количество** |
| 1 | ТЦ «Агат» ул. Комсомольская, д. 29 | Мошникова В.А. 10-10-05/012/2005-16729.08.2005 | Благоустройство автопарковки | кв.м. | 494 | До 2030 |
| Установка урн | шт |  | До 2030 |

Приложение 6

к муниципальной программе

**Минимальный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых**

**за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия**

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Приложение 7

к муниципальной программе

**Порядок**

**аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. Софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". До вступления в силу вышеуказанного постановления размер безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству;

органы управления многоквартирными домами – организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Пудожского муниципального района (далее – администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Пудожского муниципального района (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета органов управления многоквартирными домами.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с органом управления многоквартирным домом соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением (далее – соглашение о перечислении средств субсидий).

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение тридцати дней с момента подписания соглашения о перечислении средств субсидий.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

11. Органы управления многоквартирными домами осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управления многоквартирными домами представляют в администрацию документы, подтверждающие финансовое участие, в сроки в соответствии с пунктом 6 Порядка.

12. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

13. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в адрес общественной комиссии.

14. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Органами управления многоквартирными домами на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

15. Расходование денежных средств осуществляется путем заключения Органами управления многоквартирными домами договоров с подрядными организациями.

16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с соглашением о перечислении средств субсидий.

Приложение 8

к муниципальной программе

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Пудожского муниципального района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии Администрации Пудожского муниципального района (далее – администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа),

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект не позднее 01 марта года, предшествующего году проведения запланированных работ

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии не позднее 01 августа года, предшествующего году проведения запланированных работ.

Приложение 9

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименова-ние** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018**  | **2019**  | **2020**  | **2021**  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025 \*** | **2026 \*** | **2027 \*** | **2028 \*** | **2029 \*** | **2030 \*** |
| Муниципальная программа «Формирования современной городской среды на территории Пудожского городского поселения» | Администрация Пудожского муниципального района | Бюджет муниципального образования | 009,018018009 | 050305030409,05030503 | 13000L5550200F255550130И455550 | 244 | 1060,07384 | 571,97444 | 518,394 | 401,30013 | 388,87182 | 91,76514 | 112,85568 | 226,67892 | 281,19168 |  |  |  |  |
| 13000L5600 | 73,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Карелия | 009,018 018009 | 0503 0503 0409,05030503 | 13000L5550200F255550130И455550 | 244 | 187,506 | 95,31278 | 86,403 | 60,90760 | 64,81201 | 15,29419 | 18,75177 | 37,77980 | 93,73042 |  |  |  |  |
| 71000L5600 | 17,67715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Бюджет Российской Федерации | 009,018 018009 | 0503 0503 0409,0503 0503 | 13000L5550200F255550130И455550 | 244 | 2937,5940 | 9435,96622 | 8553,497 | 6029,54240 | 6416,38499 | 1514,12481 | 1856,42123 | 3740,20220 | 4592,79758 |  |  |  |  |
| 71000L5600 | 276,92285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления | 009018018 | 050305030503 | 13000L5550200F25555013001S5550 | 244 | 40,25918 | 54,94405 | 19,65535  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| \*- объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно в соответствии с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период. |

Приложение 10

к муниципальной программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направлены на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единицаизмерения | значение показателя за 2018  | значение показателяза 2019  | значение показателяза 2020  | значение показателяза 2021  | значение показателяза 2022  | значение показателяза 2023  | значение показателяза 2024 | Плановое значение показателя на 2025  | Плановое значение показателя на 2026 | Плановое значение показателя на 2027 | Плановое значение показателя на 2028 | Плановое значение показателя на 2029 | Плановое значение показателя на 2030 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| 1. | **Задача 1.** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах | Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах | Единиц | - | 4 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14<\*> | 14<\*> | 14<\*> | 14<\*> | 14<\*> | 14<\*> |  |  |   |
| 2. | **Задача 2.**   Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах | Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах | Единиц | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16<\*> | 16<\*> | 16<\*> | 16<\*> | 16<\*> | 16<\*> |  |  |  |   |

<\*> - значения показателей будут уточняться ежегодно после формирования адресных перечней территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2030 года.

Приложение 11

к муниципальной программе

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адресный перечень** | **Площадь дворовой территории, кв.м.** | **Перечень мероприятий** | **Ответственный** | **Срок реализации по годам** |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д.1 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д.2 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д.3 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв.,д.4 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 5 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д.13 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 15 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 34 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 36 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 38 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 39 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 40 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 41 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая - 2 кв., д. 42 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Комсомольская, д. 8 | 2500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Комсомольская, д. 10 | 4000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Комсомольская, д. 72 | 2000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 10 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 12 | 1500 |  |  | 2020 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 14 | 1500 |  |  | 2020 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Гагарина, д. 16 | 1500 |  |  | 2020 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Садовая, д. 9 | 4000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Садовая, д. 11 | 4000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Садовая, д. 23 | 10000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, д. 52 | 2000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, д. 84 | 4000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, д. 86 | 4000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 | 4000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 36 | 5000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 36А | 4000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 38 | 5000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 42 | 5000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 52 – 2 этап | 6000 |  |  | 2020 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 64 | 6000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 68 | 4000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 70 | 3000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 72 | 2000 |  |  | 2019 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 25 | 1700 |  |  | 2021 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 27 | 1500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 29 | 2000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 31 | 2000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 40А | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 40Б | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 67А | 1300 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 69В | 700 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 69Г | 500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Пионерская, д. 69Д | 500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая- 3 кв, д. 4 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул. Полевая- 3 кв, д. 5 | 1000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 1 | 1500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 2 | 1500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 3 | 1500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 4 | 1500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 5 | 1500 |  |  | 2022 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 6 | 1500 |  |  | 2019 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 7 | 1500 |  |  | 2019 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 8 | 1500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 9 | 1500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 10 | 1500 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 12 | 4000 |  |  | 2021 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 13 | 4000 |  |  | 2021 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 14 | 10000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 15 | 4000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 17 | 6000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 19 | 8000 |  |  | 2025-2030 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 20 | 4000 |  |  | 2019 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 21 | 4000 |  |  | 2022 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 22 | 4000 |  |  | 2019 |
|  | Республика Карелия, г. Пудож, ул.Строителей, д. 23 | 4000 |  |  | 2025-2030 |