Протокол заседания №2

Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района

г. Пудож									27 февраля  2026 года

Председательствующий: Савин Николай Александрович – и.о. главы Пудожского муниципального района

Члены комиссии:

Вартиайнен Екатерина Николаевна – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района – руководитель управления по экономике и финансам

Одинцова Елена Сергеевна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Наумов Владимир Юрьевич – специалист по мобилизации администрации Пудожского муниципального района

Онискевич Елена Борисовна – руководитель исполкома Пудожского местного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Совета Пудожского городского поселения

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Гроль Елена Петровна – главный редактор газеты «Пудожский вестник»

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Лисина Наталия Александровна – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия,  директор МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа

Пименов Михаил Сергеевич – депутат Совета Пудожского городского поселения

Минина Наталия Валерьевна – начальник  отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района

Повестка дня:

- О реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

Савин Н.А. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, сообщив, что в 2026 году запланировано благоустройство 1 общественной территории парк «Летний сад», по состоянию на 27 февраля 2026 года  определены виды работ, составлена смета, проведены работы по объявлению закупок, аукцион на выполнение работ по благоустройству территории парк «Летний сад» еще не состоялся

2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

Решение:

1.Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

2.Утвердить ежемесячный отчет о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения согласно приложению к настоящему протоколу.

Председательствующий:						____________________ Н.А. Савин

Секретарь							____________________ Е.С. Одинцова