Протокол заседания №5

Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района

г. Пудож									29 мая  2026 года

Председательствующий: Мухтаров Марат Берденович –глава Пудожского муниципального района

Члены комиссии:

Вартиайнен Екатерина Николаевна – заместитель главы администрации Пудожского муниципального района – руководитель управления по экономике и финансам

Одинцова Елена Сергеевна – главный специалист администрации Пудожского муниципального района

Куриленко Александр Михайлович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Наумов Владимир Юрьевич – специалист по мобилизации администрации Пудожского муниципального района

Даунарене Елена Анатольевна – депутат Совета Пудожского городского поселения, член Пудожского местного отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию);

Попов Александр Юрьевич – заместитель начальника ОНД И ПР Медвежьегорского и Пудожского районов УНД И ПР МЧС России по РК

Гроль Елена Петровна – главный редактор газеты «Пудожский вестник»

Титков Ярослав Алексеевич – государственный инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Пудожскому району

Лисина Наталия Александровна – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия,  директор МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа

Пименов Михаил Сергеевич – депутат Совета Пудожского городского поселения

Минина Наталия Валерьевна – начальник  отдела финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района

Повестка дня:

- О реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

Мухтаров М.Б. открыл рабочее совещание, озвучив повестку дня, сообщив, что состоялся аукцион на выполнения работ по благоустройству территории парка «Летний сад» - 23 марта заключен муниципальный контракт с подрядчиком ИП Савиным Н.О. на сумму 2 614 304,57.

Также сообщил, что началось голосование с 21 апреля по 12 июня по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2027 году в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru на голосование выдвинуто три общественные территории:

- сквер по ул. Калинина (2 этап) – обновление уже существующих элементов инфраструктуры: пешеходных дорожек, зон детской и спортивной площадок;

- Набережная «Русалей»(1 этап) – благоустройство набережной вдоль озера Подгородное, установка малых архитектурных форм, освещение;

- Детская площадка в районе д. 84 по ул. Ленина – установка игрового комплекса.

2. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

Решение:

1.Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения

2.Утвердить ежемесячный отчет о реализации федерального проекта на территории Пудожского городского поселения согласно приложению к настоящему протоколу.

Председательствующий:						____________________ М.Б. Мухтаров

Секретарь							____________________ Е.С. Одинцова