

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Пудожского городского поселения

XXXXIX заседание IV cозыва

РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2023 года г.Пудож № 206

Отчет о реализации муниципальной программы

Пудожского городского поселения «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Пудожского городского поселения на 2020-2023 годы» за 2022 г. и за период с января по май 2023 г.

Заслушав отчет заместителя главы – руководителя управления по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района А.А. Долбака о реализации муниципальной программы Пудожского городского поселения «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Пудожского городского поселения на 2020-2023 годы» за 2022 г. и за период с января по май 2023 г., Совет Пудожского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Отчет заместителя главы – руководителя управления по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района А.А. Долбака о реализации муниципальной программы Пудожского городского поселения «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Пудожского городского поселения на 2020-2023 годы» за 2022 г. и за период с января по май 2023 г. принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета Пудожского

городского поселения Е.П. Гроль

Приложение

к XXXXIX заседанию Совета Пудожского

городского поселения IVсозыва

от 29.05.2023 г. № 206

Отчёт

о реализации муниципальной программы Пудожского городского поселения «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Пудожского городского поселения на 2020-2023 годы» за 2022г. и за истекший период 2023г.

Целью программы является предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Задачами программы являются:

-повышение качества коммунальных услуг, повышение надежности работы объектов теплоснабжения, технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, снижение протяженности участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем.

Конечными результатами программы являются: улучшение качества предоставляемых услуг населению Пудожского муниципального района по бесперебойному водоснабжению и водоотведению, снижение возможности возникновения аварийных ситуаций из-за аварийного состояния сетей.

На реализацию программы в бюджете Пудожского городского поселения на 2022 год были заложены средства в размере 1532,8 тыс.руб.

В период 2022 года в рамках реализации муниципальных программ по реформированию и модернизации ЖКХ для обеспечения бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения за счёт средств местного бюджета Администрацией были выполнены следующие мероприятия.

Проводилась работа по разработке Проекта на водоочистные сооружения и Проекта организации зон санитарной охраны существующих водозаборных и водоочистных сооружений р. Водла.

В рамках разработки Проекта осуществлялись мероприятия программ по реформированию и модернизации ЖКХ:

- Услуги природоохранного назначения (проведение анализов проб воды с 21 притока р. Водла)

- Услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды

- Составление карта-планов на 3 пояса зон санитарной охраны.

В настоящее время Проект ЗСО прошел, все необходимые согласования и передан в УКС РК и подрядчику ООО «Алгоритм» для прохождения государственной экспертизы Проекта на строительство водоочистных сооружений.

В период 2023 года в рамках мероприятий по модернизации системы водоснабжения и водоотведения проведены следующие мероприятия:

- Покупка профнастила оцинкованного H60 R0.5 для укрытия и влагоизоляции канализационных труб и агрегатов канализационной насосной станции №4 – 84,4 тыс. руб.;

- установлен новый вакуумный насос на фильтровальной станции водозабора;

- установлен новый котел отопления и резервный насос в здании водозаборной станции;

- Заменено 3 задвижки не сетях водоснабжения;

- в здании КНС-4 произведен ремонт стен и кровли.