В редакции постановлений:

№ 986-П от 02.12.2021

№ 833-П от 24.10.2022

№ 614-П от 24.10.2023

№ 580-П от 18.09.2025



**Республика Карелия**

**Администрация Пудожского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 18.09.2025 № 580 -П

г. Пудож

О внесении изменений в Постановление администрации Пудожского муниципального района от 21.12.2020 года № 1315-П «Об утверждении муниципальной программы Пудожского городского поселения «Благоустройство территории Пудожского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Пудожского муниципального района от 08.10.2019 года № 697-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пудожского городского поселения», администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.2. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Пудожского городского поселения», изложив ее в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Пудожского

муниципального района М.А. Богданова

Приложение 1

к постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от 18.09.2025 № 580-П

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Пудожского муниципального района от 21.12.2020г. № 1315-П

**Муниципальная программа «Благоустройство территорий Пудожского городского поселения»**

**Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Пудожского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | | Благоустройство территории Пудожского городского поселения | | | | | | | | |
| 2 | Цель муниципальной программы | | Обеспечение потребности Пудожского городского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям, повышение уровня комплексного благоустройства. | | | | | | | | |
| 3 | Задачи муниципальной программы | | 1. 1.Улучшение эстетического вида территории городского поселения; 2. 2.Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений, общественных территорий; 3. 3.Приведение в порядок мест накопления ТКО, КГО и иных видов отходов. Осуществление ликвидации несанкционированных свалок;   4. Приведение в порядок и обеспечение надлежащего функционирования дренажных систем и колодцев, дренажных и сточных канав. | | | | | | | | |
| 4 | Срок реализации муниципальной программы | | 2020-2026г.г. | | | | | | | | |
| 5 | Конечные результаты программы | | 1. 1.Привитие жителям Пудожского городского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения; 2. 2.Улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной для проживания жителей поселения;   3.Повышение уровня эстетичности городского поселения. | | | | | | | | |
| 6 | Координатор программы | | Заместитель главы администрации муниципального района, руководитель управления по ЖКХ и инфраструктуре | | | | | | | | |
| 7 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | | Администрация Пудожского муниципального района | | | | | | | | |
| 8 | Финансирование Программы | | | | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Программы | Источник финансирования | | Расходы тыс. руб. | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Всего:  в том числе: | | **6000,53** | **28623,41** | **13078,47** | **11643,79** | **3640** | **4864,01** | **4540,00** | **72066,20** |
| Бюджет Пудожского городского поселения | | 4599,29 | 5101,52 | 7236,37 | 6427,79 | 3640 | 4864,01 | 4540,00 | 36084,97 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский  бюджет | | 1197,1 | 23201,07 | 5661,39 | 5016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35075,56 |
|  | Бюджеты поселений | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  средства | | 204,14 | 320,82 | 180,71 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,67 |
| 9 | Подпрограммы Программы | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Подпрограмма 1 | | «Градостроительство и землепользование» (Приложение №1 к настоящей программе) | | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Программы | | Источник финансирования | Расходы тыс. руб. | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Всего:  в том числе: | 579,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,6 |
| Бюджет Пудожского городского поселения | 579,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,6 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Подпрограмма 2 | | «Формирование современной городской среды» (реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления, развития практик инициативного бюджетирования, программы поддержки местных инициатив, комплексного развития сельских территорий, благоустройства общественных территорий, уборки общественных территорий в весенний период) (Приложение № 1.1. к настоящей программе) | | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Программы | | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Всего:  в том числе: | 2446,23 | 26715,22 | 8173,47 | 8807,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46142,43 |
| Бюджет Пудожского городского поселения | 1044,99 | 3193,34 | 2331,37 | 3591,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10161,21 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский  бюджет | 1197,10 | 23201,06 | 5661,39 | 5016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35075,55 |
| Внебюджетные  средства | 204,14 | 320,82 | 180,71 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,67 |
| 10 | Развитие информационного общества | | **Основные принципы развития информационного общества:**  а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;  б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;  в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг;  г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий;  д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях;  е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.  Администрация Пудожского муниципального района размещает всю официальную информацию на официальном сайте администрации, в газете «Пудожский вестник», а также в официальной группе социальных сетей «в Контакте».  **Основные понятия:**  а) безопасные программное обеспечение и сервис - программное обеспечение и сервис, сертифицированные на соответствие требованиям к информационной безопасности, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации;  б) индустриальный интернет - концепция построения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем управления технологическими процессами, а также интеграции данных программно-аппаратных средств между собой без участия человека;  в) интернет вещей - концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека;  г) информационное общество - общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан;  д) информационное пространство - совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры;  е) инфраструктура электронного правительства - совокупность размещенных на территории Российской Федерации государственных информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц;  ж) критическая информационная инфраструктура Российской Федерации (далее - критическая информационная инфраструктура) - совокупность объектов критической информационной инфраструктуры, а также сетей электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры между собой;  **Целью развития информационного общества является создание условий для формирования общества знаний.**  **Обеспечение национальных интересов:**  а) развитие человеческого потенциала;  б) обеспечение безопасности граждан и государства;  в) повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве;  г) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов местного самоуправления;  д) повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы;  е) формирование цифровой экономики.  **Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется путем реализации следующих приоритетов:**  а) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;  б) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;  в) создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;  г) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;  д) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.  В целях развития информационного общества администрацией Пудожского муниципального района создаются условия для формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствования механизмов распространения знаний, их применения на практике в интересах личности, общества и государства.  Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.  Целями формирования информационного пространства, основанного на знаниях (далее - информационное пространство знаний), являются обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора.  Формирование информационного пространства знаний осуществляется путем развития науки, реализации образовательных и просветительских проектов, создания для граждан общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представлений, обеспечения безопасной информационной среды для детей, продвижения русского языка в мире, поддержки традиционных (отличных от доступных с использованием сети "Интернет") форм распространения знаний.  Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры  Российской Федерации  Целью развития информационной и коммуникационной инфраструктуры является обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения.  Для недопущения подмены, искажения, блокирования, удаления, снятия с каналов связи и иных манипуляций с информацией развитие информационной инфраструктуры Российской Федерации осуществляется:  а) на уровне программного обеспечения и сервисов, предоставляемых с использованием сети "Интернет";  б) на уровне информационных систем и центров обработки данных;  в) на уровне сетей связи (линии и средства связи, инфраструктура российского сегмента сети "Интернет", технологические и выделенные сети связи, сети и оборудование интернета вещей).  **Обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики**  Основное направление цифровой экономики – это обеспечение быстрого и легкого доступа к услугам посредством сети Интернет.  Национальными интересами в области цифровой экономики являются:  а) формирование новых рынков, основанных на использовании информационных и коммуникационных технологий, и обеспечение лидерства на этих рынках за счет эффективного применения знаний, развития российской экосистемы цифровой экономики;  б) укрепление российской экономики, в том числе тех ее отраслей, в которых развитие бизнеса с использованием информационных и коммуникационных технологий предоставит конкурентные преимущества российским организациям, обеспечит эффективность производства и рост производительности труда;  в) увеличение за счет применения новых технологий объема несырьевого российского экспорта, в первую очередь товаров и услуг, пользующихся спросом у иностранных потребителей;  г) повышение конкурентоспособности российских высокотехнологичных организаций на международном рынке;  д) обеспечение технологической независимости и безопасности инфраструктуры, используемой для продажи товаров и оказания услуг российским гражданам и организациям;  е) защита граждан от контрафактной и некачественной продукции;  ж) обеспечение правомерного использования персональных данных, информации, источником которой являются объекты промышленной, транспортной инфраструктур, инфраструктуры связи, а также данных, полученных из государственных информационных систем;  з) защита интересов российских граждан, обеспечение их занятости (развитие цифровой экономики не должно ущемлять интересы граждан);  и) сохранение существующих в традиционных отраслях экономики технологий и способов производства товаров и оказания услуг;  к) обеспечение защиты интересов российских организаций, реализующих свою продукцию на традиционных (неэлектронных) рынках;  л) совершенствование антимонопольного законодательства, в том числе при предоставлении программного обеспечения, товаров и услуг с использованием сети "Интернет" лицам, находящимся на территории Российской Федерации;  м) выполнение требований законодательства Российской Федерации иностранными участниками российского рынка наравне с российскими организациями;  н) развитие торговых и экономических связей со стратегическими партнерами Российской Федерации, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). | | | | | | | | |

1. **Характеристика текущего состояния**

Необходимость разработки Программы обусловлена правилами благоустройства на территории Пудожского городского поселения. Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию городского поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд не решенных проблем, на решение которых и направлена данная программа. Одной из проблем благоустройства является снижение уровня общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады домов (зданий), создаются несанкционированные свалки.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создание комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должно осуществляться в соответствии с настоящей программой.

# Цели и задачи муниципальной программы

* 1. Целью настоящей Программы является обеспечение потребности Пудожского городского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям и повышение уровня комфортности пребывания на территории Пудожского городского поселения.
  2. Для достижения цели необходимо реализовать ряд ключевых задач:
     1. Улучшение эстетического вида территории городского поселения;
     2. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений, общественных территорий;
     3. Приведение в порядок мест накопления ТКО, КГО и иных видов отходов. Осуществление ликвидации несанкционированных свалок;
     4. Приведение в порядок и обеспечение надлежащего функционирования дренажных систем и колодцев, дренажных и сточных канав

# Сроки и этапы реализации муниципальной программы

* 1. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2020 года по 2026 год.

# Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

* 1. Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные задачи улучшения эстетического вида территории городского поселения и предполагает реализацию мероприятий Программы по следующим направлениям:
     1. В рамках решения поставленных задач предполагаются мероприятия, которые представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

5.2. Программные мероприятия обеспечивают достижение цели Программы, направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по улучшению эстетического вида территории Пудожского городского поселения, повышение уровня комплексного благоустройства.

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы и подпрограмм

* 1. При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования Пудожское городское поселение Пудожского муниципального района Республики Карелия.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Пудожского городского поселения.

Информация по финансовому обеспечению реализации мероприятий Программы представлена в паспорте Программы и приложениях к настоящей Программе:

Приложение 3 – Финансовое обеспечение Программы за счет средств всех источников в разрезе основных мероприятий.

Приложение 4 – Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Республики Карелия и иных источников.

Приложение 5 – Финансовое обеспечение Программы за счет всех источников.

* 1. Объем средств бюджета Пудожского городского поселения, направленный на реализацию Программы и Подпрограммы, ежегодно утверждается решением Совета Пудожского городского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.
  2. Объемы финансирования мероприятий Программы и Подпрограммы могут быть скорректированы в процессе ее реализации и исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

# Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

* 1. Программа разработана в соответствии с приоритетными задачами развития Российской Федерации, приоритеты муниципальной политики совершенствования муниципального управления определены следующими нормативно - правовыми документами:
  2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
  3. Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
  4. Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
  5. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
  6. Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

# Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы

* 1. Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
  2. В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
     1. Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

* + - 1. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

8.2.1.1.2. Проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

* + 1. Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Программных мероприятий.

* + - 1. Способами ограничения финансовых рисков выступают:
         1. Ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов.

# Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы

* 1. Привитие жителям Пудожского городского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения.
  2. Улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной для проживания жителей поселения.
  3. Повышение уровня эстетичности городского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство Пудожского городского поселения »

**Подпрограмма 1 «Градостроительство и землепользование»**

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Благоустройство Пудожского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Подпрограммы | «Градостроительство и землепользование» (далее – Подпрограмма) | | | | | | | | |
| 2 | Цель Подпрограммы | **Создание оптимальной системы** градостроительного планирования, застройки, благоустройства Пудожского городского поселения. | | | | | | | | |
| 3 | Задачи Подпрограммы | Соблюдение государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности. Государственные, общественные и частные **интересы** в области градостроительной деятельности обеспечиваются посредством выполнения требований нормативных правовых актов, государственных градостроительных нормативов и правил; реализации градостроительной и проектной документации в целях обеспечения благоприятных условий проживания, а также посредством осуществления контроля за их выполнением. | | | | | | | | |
| 4 | Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2026 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. | | | | | | | | |
| 5 | Конечные результаты Подпрограммы | 1. Утверждение нормативов градостроительного проектирования Пудожского городского поселения. 2. Утверждение изменений в Генеральный план Пудожского городского поселения. 3. Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов Пудожского городского поселения. 4. Внесение в ЕГРН сведений о территориальных зонах населенных пунктов Пудожского городского поселения. | | | | | | | | |
| 6 | Ответственный исполнитель | Администрация Пудожского муниципального района | | | | | | | | |
|  | Подпрограммы | - | | | | | | | | |
| 7 | Соисполнители Подпрограммы | Соисполнители отсутствуют | | | | | | | | |
| 8 | Финансовое обеспечение Подпрограммы по всем источникам с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Всего: в том числе: | 579,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,6 |
| Бюджет Пудожского городского поселения | 579,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,6 |
| Федераль- ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Характеристика текущего состояния**
   1. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.
   2. Решением Совета Пудожского городского поселения 02.03.2018 года утвержден Генеральный план и Правила землепользования и застройки Пудожского городского поселения.
   3. К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области градостроительной деятельности относится утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения. Нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
   4. Установление границ населенных пунктов и границ территориальных зон населенных пунктов является неотъемлемой частью территориального планирования Пудожского городского поселения. Сведения о границах населенных пунктов являются неотъемлемой частью Генерального плана Пудожского городского поселения.
   5. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

1. Целью настоящей Подпрограммы является **создание оптимальной системы** градостроительного планирования, застройки, благоустройства Пудожского городского поселения.

2. Для достижения цели необходимо реализовать ряд ключевых задач: соблюдение государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности. Государственные, общественные и частные **интересы** в области градостроительной деятельности обеспечиваются посредством выполнения требований нормативных правовых актов, государственных градостроительных нормативов и правил; реализации градостроительной и проектной документации в целях обеспечения благоприятных условий проживания, а также посредством осуществления контроля за их выполнением.

# 3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

4. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2020 года по 2026 год.

# Перечень мероприятий Подпрограммы

В рамках решения задач Подпрограммы планируется осуществление основных мероприятий:

* + - 1. **Основное мероприятие «Утверждение нормативов градостроительного проектирования Пудожского городского поселения»**

**-** разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования.

* + - 1. **Основное мероприятие «Утверждение изменений в Генеральный план Пудожского городского поселения»**

- Разработка приложения к Генеральному плану «Сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав городского поселения» в системе координат, используемой для ведения ЕГРН;

- Приведение в соответствие условных обозначений

**3. Основное мероприятие «Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов Пудожского городского поселения»**

- Подготовка документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов Пудожского городского поселения;

- разработка XML-документов карты (плана) границ населенных пунктов Пудожского городского поселения;

- подготовка форм описания местоположения границ населенных пунктов Пудожского городского поселения.

**4. Основное мероприятие «Внесение в ЕГРН сведений о территориальных зонах населенных пунктов Пудожского городского поселения»**

- формирование границ территориальных зон населенных пунктов Пудожского городского поселения.

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

4.1. Информация по финансовому обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в паспорте Подпрограммы и приложениях к настоящей Программе.

# Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

5.1. Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с приоритетными задачами развития Российской Федерации, которые определены Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Приложение 1.1

к муниципальной программе

«Благоустройство Пудожского городского поселения»

# Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды» (реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления, практик инициативного бюджетирования, программы поддержки местных инициатив, комплексного развития сельских территорий, благоустройства общественных территорий, уборки общественных территорий в весенний период)»

**Паспорт Подпрограммы муниципальной программы«Благоустройство территорий Пудожского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Подпрограммы | «Формирование современной городской среды (реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления, развития практик инициативного бюджетирования, программы поддержки местных инициатив, комплексного развития сельских территории», благоустройства общественных территорий, уборки общественных территорий в весенний период) (далее – Подпрограмма) | | | | | | | | |
| 2 | Цель Подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования | | | | | | | | |
| 3 | Задачи Подпрограммы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. | | | | | | | | |
| 4 | Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2026г.г. | | | | | | | | |
| 5 | Конечные результаты Подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания населения | | | | | | | | |
| 6 | Ответственный исполнитель | Администрация Пудожского муниципального района | | | | | | | | |
| 8 | Финансовое обеспечение Подпрограммы по всем источникам с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Всего: в том числе: | 2446,23 | 26715,22 | 8173,47 | 8807,51 | 346,36 | 12453,91 | 0,00 | 46488,79 |
| Бюджет Пудожского городского поселения | 1044,99 | 3193,34 | 2331,37 | 3594,51 | 346,36 | 3720,13 | 0,00 | 10507,57 |
| Федераль- ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 1197,10 | 23201,06 | 5661,39 | 5016,00 | 0,00 | 8056,17 | 0,00 | 35075,55 |
| Внебюджетные средства | 204,14 | 320,82 | 180,71 | 200,00 | 0,00 | 677,61 | 0,00 | 905,67 |

**1.Характеристика текущего состояния**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Пудожского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Правила благоустройства территорий Пудожского городского поселения Решением LI Заседания Совета Пудожского городского поселения IV Созыва от 14.07.2023 № 215 (далее - Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены в том числе организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания зданий, объектов внешнего благоустройства, правила озеленения.

Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

На территории Пудожского городского поселения расположено порядка восьми общественных территорий, общей площадью 15 тыс. кв. м.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий

# 2. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

за счет средств бюджета Республики Карелия;

за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц).

Информация по финансовому обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в паспорте Подпрограммы и приложениях к настоящей Программе.

# 3. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с приоритетными задачами развития Российской Федерации, которые определены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.

Приложение №2

к муниципальной программе Пудожского городского поселения

«Благоустройство территории

Пудожского городского поселения»

**План мероприятий по повышению уровня комфортности пребывания на территории Пудожского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия |  | |  | |  | Стоимость реализации мероприятий, тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020г. | 2021г. | | 2022г. | | | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | Итого | Источники финансирования | | |
| Местный бюджет | Бюджет РК | Прочие источники |
| **1.Мероприятия по озеленению территории поселения в объемах сметы** | **278,3** | **320,00** | | **320,00** | | | **320,00** | **320,00** | **320,00** | **320,00** | **2198,3** | **2198,3** | 0,00 | 0,00 |
| Посадка деревьев, скашивание травы, уход за клумбами, обрезка кустарника, приобретение зеленых насаждений | 278,3 | 320,00 | | 320,00 | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 2198,3 | 2198,3 | 0,00 | 0,00 |
| **2.Мероприятия по содержанию мест захоронения в объемах сметы** | **199,00** | **220,00** | | **220,00** | | | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **1519,00** | **1519,00** | 0,00 | 0,00 |
| **3.Мероприятия по благоустройству территории поселения** | **2497,4** | **1368,18** | | **4365,00** | | | **2296,28** | **3100,00** | **4324,1** | **4000,0** | **21950,96** | **21950,96** | 0,00 | 0,00 |
| Создание мест накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование республиканскому бюджету) | 110,00 | 341,7 | | 801,57 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253,27 | 1253,27 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение мероприятий по благоустройству территории в объемах сметы (уборка несанкционированных свалок, выгребных ям, содержание детских игровых площадок, уборка мест общего пользования, сбор мусора с урн, акарицидная обработка общественных территорий, уборка упавших аварийных деревьев) | 2387,4 | 1026,48 | | 3563,43 | | | 2296,28 | 3100,00 | 4324,1 | 4000,0 | 20697,69 | 20697,69 | 0,00 | 0,00 |
| **4.Градостроительство и землепользование** | **579,6** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **579,6** | **579,6** | 0,00 | 0,00 |
| Разработка нормативов градостроительного проектирования | 35 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 | 35 | 0,00 | 0,00 |
| Формирование границ территориальных зон населенных пунктов | - | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внесение изменений в генеральный план поселения в целях установления границ населенных пунктов | 247,6 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,6 | 247,6 | 0,00 | 0,00 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов | - | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвентаризация земель Пудожского городского поселения | 297 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 | 297 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение межевания земельных участков для муниципальных нужд | - | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. «Формирование современной городской среды (реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления, развития практик инициативного бюджетирования, программы поддержки местных инициатив, комплексного развития сельских территории»)** | **2446,23** | **26715,22** | | **8173,47** | | | **8807,51** | **0,00** | **12453,91** | **0,00** | **58596,34** | **13881,34** | **43131,73** | **1583,27** |
| реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления | 359,29 | 4192,88 | | 378,91 | | | 16,00 | 0,00 | 59,8 | 0,00 | 5006,9 | 733,07 | 3849,29 | 424,48 |
| реализация проектов в рамках развития практик инициативного бюджетирования | 0,00 | 22522,34 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22522,34 | 2522,34 | 20000,00 | 0,00 |
| реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив | 2086,94 | 0,00 | | 6848,20 | | | 8791,51 | 0,00 | 12394,11 | 0,00 | 30120,76 | 9679,59 | 19282,44 | 1158,73 |
| реализация проектов в рамках комплексного развития сельских территории | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство общественных территорий | 0,00 | 0,00 | | 946,36 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,36 | 946,36 | 0,00 | 0,00 |
| уборка общественных территорий в весенний период | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | **6000,53** | **28623,40** | | **13078,47** | | | **11643,79** | **3640,00** | **17318,01** | **4540,00** | **84844,20** | **39805,1** | **43131,73** | **1583,27** |

Приложение №3

к муниципальной программе Пудожского городского поселения

«Благоустройство территории

Пудожского городского поселения»

**Финансовое обеспечение муниципальной программы Пудожского**

**городского поселения за счет средств всех источников в разрезе основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | | | | | | |
| ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Пудожского городского поселения»** | **Администрация Пудожского муниципального района** |  |  |  |  | **6000,53** | **28623,40** | **13078,47** | **11643,79** | **3640,00** | **17318,01** | **4540,00** |
| **Основное мероприятие «Озеленение территории поселения» в объёмах сметы** | **018** | **0503** | **1600176030** |  | **278,3** | **320** | **320** | **320** | **320** | **320** | **320** |
| Посадка деревьев, скашивание травы, уход за клумбами, обрезка кустарника, приобретение зеленых насаждений | 018 | 0503 | 1600176030 | 244 | 278,3 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| **Основное мероприятие «Содержание мест захоронений» в объёмах сметы** | **018** | **0503** | **1600276040** |  | **199** | **220** | **220** | **220** | **220** | **220** | **220** |
| Содержание мест захоронений | 018 | 0503 | 1600276040 | 244 | 199 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **Основное мероприятие «Благоустройство территории поселении» в объёмах сметы** | **018** | **0503** | **1600376050** | **244** | **2497,4** | **1368,18** | **4365** | **2296,28** | **3100,00** | **4324,1** | **4000,00** |
| Создание мест накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование республиканскому бюджету) | 018 | 0503 | 1600376050 | 244 | 110 | 341,7 | 801,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение мероприятий по благоустройству территории в объемах сметы (уборка несанкционированных свалок, выгребных ям, содержание детских игровых площадок, уборка мест общего пользования, сбор мусора с урн, акарицидная обработка общественных территорий, уборка упавших аварийных деревьев) | 018 | 0503 | 1600376050 | 244 | 2387,4 | 1026,48 | 3563,43 | 2296,28 | 3100,00 | 4324,1 | 4000,00 |
| **Подпрограмма 1 «Градостроительство и землепользование»** | **018** | **0503** | **1600076050** |  | **579,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Разработка нормативов градостроительного проектирования | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Формирование границ территориальных зон населенных пунктов | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внесение изменений в генеральный план поселения в целях установления границ населенных пунктов | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 247,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвентаризация земель Пудожского городского поселения |  | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение межевания земельных участков для муниципальных нужд |  | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. «Формирование современной городской среды (реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления, развития практик инициативного бюджетирования, программы поддержки местных инициатив, комплексного развития сельских территории, благоустройство общественных территорий, уборка общественных территорий в весенний период»)** |  | **018** | **0503** | **1600076050** | **244** | **2446,23** | **26715,22** | **8173,47** | **8807,51** | **0,00** | **12453,91** | **0,00** |
| реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления |  | **018** | **0503** | 1600076050 | 244 | 359,29 | 4192,88 | 378,91 | 16,00 | 0,00 | 59,8 | 0,00 |
| реализация проектов в рамках развития практик инициативного бюджетирования |  | **018** | **0503** | 1600076050 | 244 | 0,00 | 22522,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив |  | **018** | **0503** | 1600076050 | 244 | 2086,94 | 0,00 | 6848,20 | 8791,51 | 0,00 | 12394,11 | 0,00 |
| реализация проектов в рамках комплексного развития сельских территории |  | **018** | **0503** | 1600076050 | 244 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство общественных территорий |  | **018** | **0503** | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 946,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уборка общественных территорий в весенний период |  | **014** | **0503** | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Приложение №4

к муниципальной программе Пудожского городского поселения

«Благоустройство территории

Пудожского городского поселения»

**Финансовое обеспечение муниципальной программы Пудожского городского поселения за счет средств бюджета Республики Карелия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | | | | | | |
| ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Пудожского городского поселения»** | **Администрация Пудожского муниципального района** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1197,10** | **23201,06** | **5661,40** | **5016,00** | **0,00** | **8056,17** | **0,00** |
| **Основное мероприятие «Озеленение территории поселения» в объёмах сметы** | **018** | **0503** | **1600076030** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Посадка деревьев, скашивание травы, уход за клумбами, обрезка кустарника, приобретение зеленых насаждений | 018 | 0503 | 1600076030 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие «Содержание мест захоронений» в объёмах сметы** | **018** | **0503** | **1600076040** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Содержание мест захоронений | 018 | 0503 | 1600076040 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие «Благоустройство территории поселении» в объёмах сметы** | **018** | **0503** | **1600076050** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Создание мест накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование республиканскому бюджету) | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение мероприятий по благоустройству территории в объемах сметы (уборка несанкционированных свалок, выгребных ям, содержание детских игровых площадок, уборка мест общего пользования, сбор мусора с урн, акарицидная обработка общественных территорий, уборка упавших аварийных деревьев) | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1 «Градостроительство и землепользование»** | **018** | **0503** | **1600076050** | **244** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Разработка нормативов градостроительного проектирования | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Формирование границ территориальных зон населенных пунктов | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внесение изменений в генеральный план поселения в целях установления границ населенных пунктов | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвентаризация земель Пудожского городского поселения |  | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение межевания земельных участков для муниципальных нужд |  | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды (реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления, развития практик инициативного бюджетирования, программы поддержки местных инициатив, комплексного развития сельских территории»)** |  | **018** | **0503** | **1600076050** | **244** | **1197,10** | **23201,06** | **5661,40** | **5016,00** | **0,00** | **8056,17** | **0,00** |
| реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления |  | 018 | 0503 | 1600444070 | 244 | 310,16 | 3201,06 | 322,07 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| реализация проектов в рамках развития практик инициативного бюджетирования |  | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив |  | 018 | 0503 | 1600443140 | 244 | 886,94 | 0,00 | 5339,33 | 5000,00 | 0,00 | 8056,17 | 0,00 |
| реализация проектов в рамках комплексного развития сельских территории |  | 018 | 0503 | 1600076050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство общественных территорий |  | 018 | 0503 | 1600376050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уборка общественных территорий в весенний период |  | 014 | 0503 | 1600376050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Пудожского городского поселения

«Благоустройство территории

Пудожского городского поселения»

**Финансовое обеспечение муниципальной программы Пудожского городского поселения за счет всех источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Пудожского городского поселения»** | **Всего, в том числе:** | **6000,53** | **28623,41** | **13078,47** | **11643,79** | **3640,00** | **17318,01** | **4540,00** | **84844,20** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 1197,1 | 23201,07 | 5661,39 | 5016,00 | 0,00 | 8056,17 | 0,00 | 43131,73 |
| Бюджет Пудожского городского поселения | 4599,29 | 5101,52 | 7236,37 | 6427,79 | 3640,00 | 8584,23 | 4540,00 | 40129,20 |
| бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 204,14 | 320,82 | 180,71 | 200,00 | 0,00 | 677,61 | 0,00 | 1583,28 |
| **Подпрограмма 1 «Градостроительство и землепользование»** | **Всего, в том числе:** | **579,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **579,6** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Пудожского городского поселения | 579,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,6 |
| бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2**  **«Формирование современной городской среды (реализация проектов в рамках территориального общественного самоуправления, развития практик инициативного бюджетирования, программы поддержки местных инициатив, комплексного развития сельских территорий, благоустройство общественных территорий, уборка общественных территорий в весенний период)»** | **Всего, в том числе:** | **2446,23** | **26715,22** | **8173,47** | **8807,51** | **0,00** | **12453,91** | **0,00** | **58596,34** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 1197,1 | 23201,07 | 5661,39 | 5016,00 | 0,00 | 8056,17 | 0,00 | 43131,73 |
| Бюджет Пудожского городского поселения | 1044,99 | 3193,34 | 2331,37 | 3591,51 | 0,00 | 3720,13 | 0,00 | 13881,34 |
| бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 204,14 | 320,81 | 180,71 | 200,00 | 0,00 | 677,61 | 0,00 | 1583,27 |