Республика Карелия

Администрация Пудожского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.04.2024г.                    № 183-П

г. Пудож

О внесении изменений в постановление администрации

Пудожского муниципального района от 17.01.2023 г. № 23-П

«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта")

по достижению целевых показателей региональных проектов

Республики Карелия по переселению граждан из аварийного

Жилищного  фонда на 2024 – 2029 годы в Пудожском муниципальном

районе  и осуществление его мониторинга»

В целях реализации в Пудожском муниципальном районе Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь  Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Пудожского муниципального района Республики Карелия, администрация Пудожского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  изменения в Постановление администрации Пудожского муниципального района от 17.01.2023 г. № 23-П «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по достижению целевых показателей региональных проектов  Республики Карелия по переселению граждан из аварийного  Жилищного  фонда на 2024 – 2029 годы в Пудожском муниципальном районе  и осуществление его мониторинга» изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пудожского муниципального  района – руководителя управления по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района Долбак А.А.

- Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  (обнародованию)  и  размещению  на  официальном  сайте  Пудожского  муниципального  района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

И.о. главы администрации

Пудожского муниципального района                                                                Е.Н. Вартиайнен

Приложение к

постановлению  администрации

Пудожского  муниципального района

от 17.01.2023 г.  № 23-П

.

План мероприятий

("дорожная карта") по достижению целевых показателей региональных проектов  Республики Карелия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2029 годы в Пудожском муниципальном районе и осуществление его мониторинга

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Выполнение мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка земельных участков инфраструктуры и их формирование для строительства многоквартирных жилых домов | Управление по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района | 2024 г. |  | Для строительства многоквартирных домов в Рамках региональной адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01 января 2017 г. предварительно предусмотрен земельный участок, расположенный по адресу: г. Пудож, ул. К.Маркса (между домами № 64 № 68) КН 10:15:0010105:587, площадью 4 354 кв.м. В перспективе имеются земельные участки по следующим адресам: -г. Пудож, ул. К.Маркса, КН 10:15:0010105:575 площадь 2075 кв.м. - г. Пудож, ул. Строителей (район дома 15) площадь 2800 кв.м. - г. Пудож, ул. Строителей (район дома 12) площадь 3430 кв.м. - г. Пудож, ул. Пионерская (район дома 31) площадь 3577 кв.м. - г. Пудож, ул. Строителей, район дома 17, 4447 кв.м. После сноса многоквартирных домов, расположенных по ул. Гагарина и ул. Полева, 1,2 квартал г. Пудож, земельные участки могут быть использованы для нового строительства МКД. |
| 2. | Проведение организационной работы: 1) подготовка информации о количестве муниципальных и находящихся в собственности граждан жилых помещений (квартир) в аварийном жилищном фонде (количество проживающих граждан); 2) определить категории граждан которые подлежат первоочередному переселению из аварийного жилищного фонда . | Управление по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района | 2024 |  | На территории Пудожского муниципального района расселению подлежат расселению 549 многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 по 01 января 2022 года, 2052 квартиры, в которых проживает 5 027 человека. 900 квартир находятся в частной собственности граждан. |
| 3 | проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда. | Управление по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района | 2024 |  | В адрес администрации Пудожского муниципального района поступают заявления собственников жилых помещений о выборе способа расселения. |
| 4 | Проведение анализа средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Пудожского муниципального района. | Управление по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района | 2024 |  | Организована работа по подготовке отчета об оценке рыночной стоимости 1 кв.м. благоустроенных жилых помещений, расположенных по адресу: РК, Пудожский район, г. Пудож |
| 5 | 1) Проведение регулярных встреч с гражданами, нанимателями и собственниками жилых помещений (квартир), проживающих в аварийных и подлежащих сносу многоквартирных жилых домах, в целях разъяснения гражданам информации, касающейся расселения. 2) Размещение актуальной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Пудожского муниципального района https://pudogadm.ru/, касающейся расселения аварийного жилищного фонда. | Управление по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района | 2024 |  |  |
| 6 | Проведение работы по формированию земельных участков, расположенных под многоквартирными жилыми домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, для возможности и последующего их изъятия. | Управление по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района | 2024 |  |  |