Республика Карелия

Администрация  Пудожского  муниципального  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19 мая  2014 г.                                                	      № 369-П

г.Пудож

« Об  утверждении  Порядка

предоставления бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Пудожского муниципального района

Постановляет:

1.  Утвердить Порядок предоставления представления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Пудожского муниципального района Н.А.Холунину.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Пудожский Вестник».

Глава администрации

Пудожского муниципального района		         В.Н.Ересов

- Рассылка: Дело -2 экз.

- ФУ -1 экз.

Приложение № 1

К  Постановлению Администрации

Пудожского муниципального района

от 19.05.2014 № 369-П

Порядок принятия решения

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств районного бюджета (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пудожского муниципального района, не включенные в долгосрочные целевые программы (далее - объекты капитального строительства), в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:

2.1  инвестиционный проект – обоснование целесообразности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

2.2 подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации и другие расходы, а также определение главного распорядителя средств районного бюджета, муниципального заказчика, застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) в отношении объекта капитального строительства;

2.3 реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации и другие расходы;

2.4 эксплуатационные расходы будущих периодов - расходы бюджета, возникающие в связи с необходимостью обеспечения функционирования объекта, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта (расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, услуг связи, коммунальные платежи; расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам, осуществляющим деятельность, обеспечивающую функционирование объекта, и прочие расходы, связанные с функционированием объекта) на три года после ввода объекта в эксплуатацию;

2.5 социальные инфраструктурные инвестиционные проекты - проекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов, оказывающих бюджетные услуги населению в социально значимых сферах (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика);

2.6 инженерные инфраструктурные инвестиционные проекты - проекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов и сетей водоснабжения, водоотведения, электро-, газо-  и теплоснабжения, дорог и иных аналогичных объектов.

2.7 показатель непосредственного результата (далее - ПНР) - показатель, отражающий абсолютное изменение численности определенной категории и/или группы получателей услуг либо изменение загрузки объекта инженерной инфраструктуры вследствие реализации инвестиционного проекта;

1.2.8 социальная эффективность инвестиционного проекта - показатель, отражающий относительное увеличение обеспеченности населения бюджетными услугами или другими благами, определяющими качество жизни населения, вследствие реализации инвестиционного проекта;

2.9 бюджетная эффективность инвестиционного проекта - отношение величины бюджетных инвестиций и эксплуатационных расходов на функционирование объекта капитального строительства в течение трех лет после ввода в эксплуатацию к показателю непосредственного результата.

3. Инициатором подготовки инвестиционного проекта может выступать главный распорядитель средств бюджета муниципального района, в сфере действия которого готовится инвестиционный проект, предлагаемый к реализации в очередном году и плановом периоде, или Администрация Пудожского муниципального района.

4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

4.1 приоритетов и целей развития Пудожского муниципального района исходя из прогнозов и Программы социально-экономического развития Пудожского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды;

4.2 оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

4.3 оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории муниципального образования.

- 2. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

1. Инициатор подготовки инвестиционного проекта в соответствии с целями и задачами Программы социально-экономического развития Пудожского муниципального района, с учетом текущей социально-экономической ситуации и прогнозом развития Пудожского муниципального района определяют:

1.1  нормативную потребность в сети учреждений (организаций) социальной сферы и фактическую обеспеченность с учетом их пропускной способности и износа основных фондов;

1.2  потребность в объектах социальной и инженерной инфраструктуры;

1.3 физический износ (ветхость и аварийность) функционирующих учреждений (организаций) социальной сферы и инженерной инфраструктуры;

1.4 наличие (отсутствие) альтернативных учреждений (организаций) социальной сферы и объектов инженерной инфраструктуры;

1.5 возможность оптимизации деятельности, модернизации, реконструкции существующих объектов основных средств учреждений (организаций) социальной сферы и объектов инженерной инфраструктуры.

2. Инициаторы инвестиционных проектов с учетом действующих инвестиционных проектов и анализа объектов социальной инфраструктуры оценивают потребность в объектах социальной и инженерной инфраструктуры и осуществляют подготовку заявки на отбор инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в очередном году и плановом периоде, и передают ее в  Управление экономики и имущества Администрации Пудожского муниципального  района ежегодно до 1 июля. К заявке прилагаются:

2.1  пояснительная записка, содержащая:

-     обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта;

- показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта с распределением инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта;

-   предварительную величину эксплуатационных расходов будущих периодов (на три года после ввода объекта в эксплуатацию);

- планируемые непосредственные результаты (на три года после ввода объекта в эксплуатацию);

2.2  расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционного проекта в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

2.3 утвержденную проектно-сметную документацию (при отсутствии - предварительный сводный сметный расчет стоимости объекта капитального строительства).

3. Управление экономики и имущества Администрации Пудожского муниципального района осуществляет оценку поступивших заявок на предмет:

3.1 соответствия целям и задачам, определенным Программой социально-экономического развития Пудожского муниципального района;

3.2 обоснованной потребности Пудожского муниципального района в объектах социальной и инженерной инфраструктуры;

3.3  не превышения эксплуатационных расходов будущих периодов, возникающих в связи с реализацией инвестиционного проекта и финансируемых за счет средств районного бюджета, над расходами районного бюджета, связанными с проблемой, на решение которой нацелен инвестиционный проект;

3.4   бюджетной и социальной эффективности проекта;

3.5   непосредственного результата инвестиционного проекта.

Отбор инвестиционных проектов для реализации в очередном году и плановом периоде производится в соответствии с критериями приоритетности, рассчитываемыми в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку.

4. Инвестиционные проекты не допускаются к участию в оценке и возвращаются на доработку в случаях:

4.1 превышения эксплуатационных расходов будущих периодов, возникающих в связи с реализацией инвестиционного проекта и финансируемых за счет средств районного бюджета, над расходами районного бюджета, связанными с проблемой, на решение которой нацелен инвестиционный проект;

4.2  предоставления недостоверной информации в заявке.

5. Управление экономики и имущества Администрации Пудожского муниципального района по итогам оценки заявок в сроки, установленные Администрацией Пудожского муниципального района, направляет прошедшие отбор инвестиционные проекты, подлежащие финансированию за счет  районного бюджета для рассмотрения и принятия в Совет Пудожского муниципального района.

- 3. ПОРЯДОК ОТБОРА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Управление экономики и имущества Администрации Пудожского муниципального района  с  учетом результатов отбора и оценки эффективности инвестиционных проектов, а также исходя из объема финансовых ресурсов на новые бюджетные инвестиции района в рамках подготовки бюджета на очередной финансовый год и плановый период, формирует перечень предлагаемых к реализации инвестиционных проектов, подлежащих финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде в форме проекта распоряжения  Администрации Пудожского муниципального района.

2. Перечень объектов капитального строительства, подлежащих финансированию в очередном году и плановом периоде, утверждается распоряжением Администрации Пудожского муниципального района, в котором в отношении каждого объекта указывается:

2.1     наименование объекта согласно проектной документации;

2.2 направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение);

2.3    наименование главного распорядителя бюджетных средств;

2.4    мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

2.5    срок ввода в эксплуатацию;

2.6 сметная стоимость объекта с распределением финансирования по годам реализации инвестиционного проекта.

3. Финансовое управление  Администрации Пудожского муниципального о района в соответствии с распоряжением Администрации Пудожского муниципального района  включает прошедшие отбор инвестиционные проекты в адресную инвестиционную программу Пудожского муниципального  района для финансирования за счет средств районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- 4. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1.  Инвестиционные проекты подлежат ежегодному мониторингу.

Главные распорядители средств, реализующие инвестиционные проекты, ежегодно при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период уточняют объемы бюджетных инвестиций по действующим инвестиционным проектам и представляют их в финансовое управление Администрации Пудожского муниципального района в установленные им сроки.

Главные распорядители бюджетных средств, реализующие инвестиции, ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, формируют отчетность о ходе реализации инвестиционных проектов по формам приложения № 3 к настоящему Порядку и направляют ее в Управление экономики и имущества Администрации Пудожского муниципального района. До ввода объекта в эксплуатацию отчет по формам 1 и 2 готовит ГРБС - застройщик (заказчик). После ввода объекта в эксплуатацию отчет по формам 3 и 4 готовит ГРБС, получивший объект в эксплуатацию.

2. Управление экономики и имущества Администрации Пудожского муниципального района проводит оценку показателей реализации действующих инвестиционных проектов, а также проверку их на соответствие критериям для временного приостановления либо прекращения финансирования инвестиционного проекта из средств районного бюджета, установленным приложением № 4 к настоящему Положению. При наличии оснований для временного приостановления либо прекращения финансирования инвестиционного проекта издается распоряжение Администрации Пудожского муниципального района.

3. По результатам анализа и проверки полученных отчетов о реализации инвестиционных проектов Управление экономики и имущества Администрации Пудожского муниципального района  формирует сводный отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включая оценку эффективности и размещает его на официальном сайте Администрации Пудожского муниципального района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение №1

к Порядку

РАСЧЕТ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. При формировании заявки инициаторы инвестиционного проекта осуществляют расчеты показателей эффективности с учетом разделения проектов на:

- социальные инфраструктурные проекты;

- инженерные инфраструктурные проекты.

2. В отношении социальных и инженерных инфраструктурных проектов расчет показателя социальной эффективности инвестиционных проектов осуществляется по следующей формуле:

,

Сэ = (С    - С х (1 – С ))

Сэ – показатель социальной эффективности инвестиционного проекта (может изменяться в пределах от 0 до 1). Чем выше значение показателя, тем более приоритетным является инвестиционный проект.

,

С - доля населения, которое будет иметь доступ к рассматриваемой услуге после реализации проекта (в долях единицы).

С - доля населения, которое имеет доступ к рассматриваемой услуге в настоящее время (в долях единицы).

3. В отношении социальных и инженерных инфраструктурных проектов расчет показателя бюджетной эффективности производится по следующей формуле:

Единовременные расходы на реализацию

проекта + эксплуатационные расходы на функ-

ционирование объекта капиталовложений за 3 года

Показатель                     после ввода объекта в эксплуатацию

бюджетной = -------------------------------------------------------------------------

эффективности          Показатель непосредственного результата

Чем меньше показатель бюджетной эффективности, тем более приоритетным является инвестиционный проект.

Приложение №2

к Порядку

КРИТЕРИИ

ОТБОРА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Для проведения отбора инвестиционных проектов к финансированию из районного бюджета производится расчет коэффициента необходимости реализации инвестиционного проекта. Расчет коэффициента необходимости (Кн) реализации инвестиционного проекта производится по формуле:

Кн = Э х Ксп, где:

Э – эффективность реализации инвестиционного проекта;

Ксп – коэффициент уровня соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Каргасокского района.

Коэффициент уровня соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Каргасокского района (Ксп) определяется в результате оценки на основе следующей системы критериев:

| Критерий оценки | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| Инвестиционный проект в полной мере соответствует важнейшим приоритетам социально-экономического развития Каргасокского района | 1 |
| Инвестиционный проект в основном соответствует приоритетам социально-экономического развития Каргасокского района | 0,75 |
| Инвестиционный проект частично соответствует приоритетам социально-экономического развития Каргасокского района | 0,5 |
| Инвестиционный проект не соответствует приоритетам социально-экономического развития Каргасокского района | 0 |

1. Критерием определения приоритетности является значение коэффициента необходимости реализации инвестиционного проекта. Приоритет получает инвестиционный проект, имеющий наибольшее значение этого коэффициента. При равных значениях коэффициента необходимости по нескольким инвестиционным проектам приоритет отдается:

- инвестиционному проекту, имеющему наименьший показатель бюджетной эффективности;

- инвестиционному проекту с наименьшим сроком реализации.

2. К оценке и отбору не допускаются инвестиционные проекты в случае, если эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от реализации данных инвестиционных проектов.

Приложение №3

к Порядку

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

_______________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Наименование, местонахождение объекта: _______________________________

Характеристики проекта: ______________________________________________

Начало реализации проекта:____________________________________________

Общий объем финансирования: _______________ рублей, в т.ч. за счет средств:

| Источник финансирования | Сумма, рублей |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетный источник |  |

- Показатели реализации инвестиционного проекта

Форма 1

Показатели продолжительности реализации

инвестиционного проекта

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Дата начала реализации инвестиционного проекта по контракту |  |
| Дата окончания реализации инвестиционного проекта по контракту |  |
| Дата ввода объекта в эксплуатацию, в том числе: |  |
| 1-я очередь объекта |  |
| ... |  |
| n-я очередь объекта |  |

Примечание: В случае ввода объекта в эксплуатацию по очередям (частям) указываются даты ввода отдельных очередей (частей) создаваемого объекта.

- Форма 2

Расходы на реализацию инвестиционного проекта

(рублей)

| Наименование показателя | Всего |  | 1 год |  | … |  | Последний год (год ввода объ- екта в экс- плуатацию) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Единовременные расходы на реализацию инвестиционного проекта - всего, в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение земельного участка и его освоение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на строительство объекта (строительно-монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие капитальные расходы, не связанные со строительством объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на создание объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание долговых обязательств (в случае привлечения заемных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3

Показатели функционирования объекта

(рублей)

| Наименование показателя | Всего |  | Значения показателей по годам с момента ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Эксплуатационные расходы на функционирование объекта капиталовложений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата персонала с начислениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на услуги сторонних организаций по обеспечивающей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 4

Информация о непосредственных результатах проекта

(рублей)

| Наименование показателя | Всего |  | Значения показателей по годам с момента ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Для объектов социальной инфраструктуры - изменение численности определенной категории и/или группы получателей услуг (+ увеличени, - уменьшение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНР "1" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНР "2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНР... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для объектов инженерной инфраструктуры - изменение загрузки объекта (+,-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНР "1" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНР "2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНР... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                  Ф.И.О.

Подпись                                                       Дата

Исполнители (Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение №4

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев для временного приостановления или прекращения финансирования

инвестиционных проектов

Основанием для временного приостановления или прекращения финансирования инвестиционных проектов из средств районного бюджета являются следующие критерии:

| NN пп | Наименование критерия |
| --- | --- |
| 1 | Несвоевременное или неполное представление главным распорядителем средств информации о мониторинге реализации инвестиционного проекта либо представление ложной информации о ходе его реализации |
| 2 | Нарушение главным распорядителем средств заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе: |
| 2.1 | - несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта |
| 2.2 | - необоснованное увеличение стоимости инвестиционного проекта более чем на 10 процентов от запланированной |
| 2,3 | - увеличение в процессе реализации инвестиционного проекта эксплуатационных расходов бюджета более чем на 10 процентов от первоначально запланированных |
| 2.4 | - необоснованное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта |
| 3 | Отсутствие необходимости в реализации инвестиционного проекта по следующим основаниям: |
| 3.1 | - сокращение более чем на 10 процентов численности категорий граждан, для обслуживания которых осуществляется инвестиционный проект; |
| 4 | Наличие судебного решения, протеста правоохранительного органа, иных свидетельств о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации инвестиционного проекта |