Республика Карелия

Администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26  октября   2017 года	№ 473 -П

г. Пудож

О внесении изменений в Постановление администрации Пудожского муниципального района от 04.04.2016г. №122-П «Об утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

территории сельских поселений Пудожского муниципального района на период 2015-2017 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2017 года №121-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года №129-П», постановлением Правительства Республики Карелия от 21 сентября 2017 года №325-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года №129-П» в связи с корректировкой параметров Программы, администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Приложение к Постановлению администрации Пудожского муниципального района от 04.04.2016г. №122-П «Об утверждении Муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Пудожского муниципального района на период 2015-2017 годы» следующие изменения:

  - В паспорте программы:

а) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции: переселение 384 человека, проживающих в 47 жилых домах, признанных до 01.01.2012 года аварийными в результате физического износа в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу. Расселяемая площадь жилых помещений в которых составляет 7161,42 кв. метров.

б)позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы по сельским поселениям Пудожского муниципального района составляет 302 273 487,82 рублей, из них:

195 205 894,37 руб. - средства Фонда;

96 536 642,29 руб.* - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование;

10 530 951,16 руб.*- средства местного бюджета на долевое финансирование;

Разбивка по этапам:

    - общий объем финансирования 2015 года составляет 92 123 541,12 рублей, из них:

85 721 937,68 руб.- средства Фонда;

5 881 169,04 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование;

520 434,40 руб. - средства местного бюджета на долевое финансирование;

    - общий объем финансирования 2016 года составляет 210 149 946,70 рублей, из них:

109 483 956,69 руб.- средства Фонда;

90 655 473,25 руб.* - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование;

10 010 516,76 руб.* - средства местного бюджета на долевое финансирование;

Дополнить  сноской  следующего  содержания:  «*  -  финансирование  предусмотрено  с последующим возмещением за счет средств Фонда»;

  - в абзаце шестом раздела 1 слова «составляет 5217, 49 кв. метров»  заменить словами

«составляет 7161,42 квадратных метров»

  - таблицу  «Объем  финансового  обеспечения  Программы»  раздела  3  изложить  в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения Программы

(рублей)

| Этапы реализации (год) | Расселяемая площадь (кв.м.) | Всего | Средства Фонда | Средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджета Пудожского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на долевое финансиро- вание |  |
| 2015 | 2236,70 | 92123541,12 | 85721937,68 | 5881169,04 | 520434,4 |  |
| 2016 | 4924,72 | 210 149 946,70 | 109 483 956,69 | 90 655 473,25 | 10 010 516,76 |  |
| Итого | 7161,42 | 302273487,82 | 195 205 894,37 | 96 536 642,29 | 10 530 951,16 |  |

  - абзац пятый раздела 5 изложить в следующей редакции: «В результате реализации Программы на территории Пудожского муниципального района из аварийного жилья будет переселено 384 человека, ликвидировано 47 аварийных домов, площадь расселяемых жилых помещений в которых составляет 7161,42 кв. метров»

1.3. Приложения 1,2,3 к Приложению изложить в редакции согласно приложениям к настоящему Постановлению.

- Постановление администрации Пудожского муниципального района от 10.11.2016 г.

№500 «О внесении изменений в Постановление администрации Пудожского муниципального района от 04.04.2016г. №122-П «Об утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Пудожского муниципального района на период 2015-2017 годы» признать утратившим силу.

- Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации Пудожского

муниципального района                                                                                            В.Н. Ересов

Исп. М.В.Костромина Дело – 2

Управ делами – 1 Отдел – 1

Перечень аварийных многоквартирных домов

«Приложение 1 к Программе

| № п/ п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по району 2015 – 2017 годы, в том числе | X | 47 | X | X | 384 | 384 | 8 916,12 | 156 | 15 | 141 | 7 161,42 | 684,70 | 6 476,72 | 302 273 487,82 | 195 205 894,37 | 96 536 642,29 | 10 530 951,16 | 0 | 0 |
|  | Всего по району 2015-2017 годов без финансовой поддержки Фонда | X | 15 | X | X | 127 | 127 | 2 415,20 | 51 | 8 | 43 | 2 254,20 | 372,20 | 1 882,00 | 99 544 344,90 | 0,00 | 89 589 910,40 | 9 954 434,50 | 0 | 0 |
|  | Всего по району 2015-2017 годов с финансовой поддержкой Фонда | X | 32 | X | X | 257 | 257 | 6 500,92 | 105 | 7 | 98 | 4 907,22 | 312,50 | 4 594,72 | 202 729 142,92 | 195 205 894,37 | 6 946 731,89 | 576 516,66 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2015-2016 годов с финансовой поддержкой Фонда, в том числе | X | 15 | X | X | 115 | 115 | 3 248,00 | 51 | 2 | 49 | 2 236,70 | 66,50 | 2 170,20 | 92 123 541,12 | 85 721 937,68 | 5 881 169,04 | 520 434,40 | 0 | 0 |
|  | Итого по Авдеевскому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 17 | 17 | 427,20 | 10 | 0 | 10 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | 17 705 593,70 | 15 764 286,40 | 1 832 326,76 | 108 980,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | дер. Авдеево, д. 53 | 47 | 28.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 10 | 10 | 253,20 | 6 | 0 | 6 | 253,20 | 0,00 | 253,20 | 10 734 283,70 | 9 204 012,02 | 1 453 553,65 | 76 718,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пос. Онежский, ул. Каменистая, д. 1 | 47 | 29.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 116,00 | 2 | 0 | 2 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 4 647 540,00 | 4 362 762,08 | 252 515,41 | 32 262,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пос. Онежский, ул. Каменистая, д. 6 | 47 | 28.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 58,00 | 2 | 0 | 2 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 2 323 770,00 | 2 197 512,30 | 126 257,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Красноборскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 16 | 16 | 260,80 | 7 | 0 | 7 | 190,10 | 0,00 | 190,10 | 10 556 606,79 | 9 904 655,37 | 573 501,23 | 78 450,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | дер. Гакугса, ул. Лесная, д. 46 | б/н | 20.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 183,70 | 6 | 0 | 6 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 7 630 077,71 | 7 158 861,90 | 414 513,78 | 56 702,03 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пос. Красноборский, ул. Озерная, д. 7 | б/н | 20.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 77,10 | 1 | 0 | 1 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 2 926 529,08 | 2 745 793,47 | 158 987,45 | 21 748,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | X | 4 | X | X | 15 | 15 | 619,60 | 7 | 0 | 7 | 353,30 | 0,00 | 353,30 | 12 289 781,03 | 11 570 576,00 | 624 642,74 | 94 562,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пос. Кубово, ул. Железнодорожная, д. 13 | 5 | 11.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 82,00 | 1 | 0 | 1 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 1 634 927,00 | 1 539 250,13 | 83 097,11 | 12 579,76 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пос. Кубово, ул. Спортивная, д. 28 | 12 | 12.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 179,20 | 2 | 0 | 2 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 2 643 711,76 | 2 489 000,22 | 134 369,80 | 20 341,74 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пос. Кубово, ул. Центральная, д. 1 | 13 | 13.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 179,20 | 3 | 0 | 3 | 179,20 | 0,00 | 179,20 | 6 233 594,01 | 5 868 800,52 | 316 829,83 | 47 963,66 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 15 | 1 | 10.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 179,20 | 1 | 0 | 1 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 1 777 548,26 | 1 673 525,13 | 90 346,00 | 13 677,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | X | 6 | X | X | 67 | 67 | 1 940,40 | 27 | 2 | 25 | 1 266,10 | 66,50 | 1 199,60 | 51 571 559,60 | 48 482 419,91 | 2 850 698,31 | 238 441,38 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пос. Шальский, ул. Детская, д. 1 | б/н | 23.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 20 | 20 | 284,50 | 6 | 0 | 6 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | 11 202 335,25 | 10 552 800,80 | 585 309,05 | 64 225,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пос. Шальский, ул. Детская, д. 3 | б/н | 26.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 17 | 17 | 399,10 | 8 | 0 | 8 | 399,10 | 0,00 | 399,10 | 17 035 638,00 | 16 061 729,88 | 896 812,13 | 77 095,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пос. Шальский, ул. Детская, д. 4 | б/н | 26.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 533,70 | 8 | 0 | 8 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 15 225 231,65 | 14 355 528,09 | 802 975,91 | 66 727,65 | 0,00 | 0,00 |

| 13 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 16 | б/н | 21.12.2011 | IV.2016 | III.2017 | 5 | 5 | 534,00 | 1 | 0 | 1 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 1 923 120,00 | 1 818 630,86 | 104 489,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 14 | б/н | 07.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 80,10 | 1 | 1 | 0 | 40,40 | 40,40 | 0,00 | 1 762 860,00 | 1 530 680,97 | 232 179,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 6 | б/н | 05.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 109,00 | 3 | 1 | 2 | 109,00 | 26,10 | 82,90 | 4 422 374,70 | 4 163 049,31 | 228 933,05 | 30 392,34 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016-2017 годов | Х | 32 | Х | Х | 269 | 269 | 5 668 | 105 | 13 | 92 | 4 925 | 618 | 4 307 | 210 149 947 | 109 483 957 | 90 655 473 | 10 010 517 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2016-2017 годов с финансовой поддержкой Фонда, в том числе | X | 17 | X | X | 142 | 142 | 3 252,92 | 54 | 5 | 49 | 2 670,52 | 246,00 | 2 424,52 | 110 605 601,80 | 109 483 956,69 | 1 065 562,85 | 56 082,26 | 0 | 0 |
|  | Итого по Кривецкому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 16 | 16 | 381,40 | 7 | 0 | 7 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 12 340 020,00 | 12 340 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пос. Кривцы, ул. Октябрьская, д. 40 | 5 | 29.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 66,00 | 1 | 0 | 1 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 1 762 860,00 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пос. Кривцы, ул. Центральная, д. 17 | 6 | 29.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 155,00 | 2 | 0 | 2 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 3 525 720,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пос. Кривцы, ул. Центральная, д. 3 | 4 | 29.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 160,40 | 4 | 0 | 4 | 160,40 | 0,00 | 160,40 | 7 051 440,00 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пяльмскому сельскому поселению | X | 10 | X | X | 57 | 57 | 1 309,92 | 23 | 3 | 20 | 1 075,32 | 142,60 | 932,72 | 45 606 790,80 | 45 606 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 6 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 181,10 | 3 | 1 | 2 | 142,00 | 51,60 | 90,40 | 5 877 535,50 | 5 877 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 18 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 84,40 | 1 | 0 | 1 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 1 762 860,00 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 23 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 90,50 | 2 | 0 | 2 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | 4 487 280,00 | 4 487 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 4 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 88,62 | 2 | 0 | 2 | 88,62 | 0,00 | 88,62 | 3 550 560,30 | 3 550 560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 14 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 94,00 | 2 | 0 | 2 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 4 110 669,00 | 4 110 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 5в | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 217,30 | 4 | 1 | 3 | 217,30 | 49,70 | 167,60 | 8 706 124,50 | 8 706 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 6 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 230,50 | 2 | 0 | 2 | 119,10 | 0,00 | 119,10 | 4 771 741,50 | 4 771 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 3 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 13 | 13 | 158,40 | 4 | 0 | 4 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 7 051 440,00 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | пос. Пяльма, ул. Строителей, д. 6 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 81,20 | 2 | 1 | 1 | 81,20 | 41,30 | 39,90 | 3 525 720,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 7 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 83,90 | 1 | 0 | 1 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 1 762 860,00 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | X | 4 | X | X | 69 | 69 | 1 561,60 | 24 | 2 | 22 | 1 309,60 | 103,40 | 1 206,20 | 52 658 791,00 | 51 537 145,89 | 1 065 562,85 | 56 082,26 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 10 | б/н | 26.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 20 | 20 | 412,30 | 8 | 2 | 6 | 412,30 | 103,40 | 308,90 | 16 518 799,50 | 16 518 799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 16 | б/н | 21.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 534,00 | 7 | 0 | 7 | 343,20 | 0,00 | 343,20 | 13 750 308,00 | 13 750 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 17 | б/н | 19.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 30 | 30 | 533,50 | 8 | 0 | 8 | 533,50 | 0,00 | 533,50 | 21 347 993,50 | 20 226 348,39 | 1 065 562,85 | 56 082,26 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 8 | б/н | 09.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 81,80 | 1 | 0 | 1 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 1 041 690,00 | 1 041 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016-2017 годов без финансовой поддержки Фонда | X | 15 | X | X | 127 | 127 | 2 415,20 | 51 | 8 | 43 | 2 254,20 | 372,20 | 1 882,00 | 99 544 344,90 | 0 | 89 589 910,40 | 9 954 434,50 | 0 | 0 |
|  | Итого по Авдеевскому сельскому поселению | X | 8 | X | X | 50 | 50 | 1 068,10 | 19 | 2 | 17 | 907,10 | 136,20 | 770,90 | 40 057 082,45 | 0,00 | 36 051 374,20 | 4 005 708,25 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | дер. Авдеево, д. 1 | 1 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 126,40 | 2 | 1 | 1 | 126,40 | 63,50 | 62,90 | 5 581 760,80 | 0,00 | 5 023 584,72 | 558 176,08 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | дер. Авдеево, д. 71 | 5 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 136,00 | 1 | 0 | 1 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 3 002 846,00 | 0,00 | 2 702 561,40 | 300 284,60 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | пос. Онежский, ул. Антикайнена, д. 7 | 7 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 174,00 | 6 | 0 | 6 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 7 683 753,00 | 0,00 | 6 915 377,70 | 768 375,30 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | пос. Онежский, ул. Советская, д. 17 | 8 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 172,00 | 3 | 0 | 3 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 5 431 618,50 | 0,00 | 4 888 456,65 | 543 161,85 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | пос. Онежский, ул. Школьная, д. 8 | 6 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 123,00 | 2 | 0 | 2 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 5 431 618,50 | 0,00 | 4 888 456,65 | 543 161,85 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | пос. Рагнукса, ул. Октябрьская, д. 2 | 3 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 150,70 | 2 | 1 | 1 | 150,70 | 72,70 | 78,00 | 6 654 836,65 | 0,00 | 5 989 352,98 | 665 483,67 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | пос. Рагнукса, ул. Октябрьская, д. 3 | 4 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 88,00 | 1 | 0 | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 1 943 018,00 | 0,00 | 1 748 716,20 | 194 301,80 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пос. Рагнукса, ул. Школьная, д. 6 | 2 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 98,00 | 2 | 0 | 2 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 4 327 631,00 | 0,00 | 3 894 867,90 | 432 763,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | X | 5 | X | X | 30 | 30 | 515,00 | 12 | 0 | 12 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 22 742 142,50 | 0,00 | 20 467 928,25 | 2 274 214,25 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | пос. Водла, ул. Зеленая, д. 5 | 8 | 11.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 96,00 | 2 | 0 | 2 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 4 239 312,00 | 0,00 | 3 815 380,80 | 423 931,20 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | пос. Кубово, пер. Больничный, д. 5 | 16 | 15.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 9 | 9 | 82,00 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 3 621 079,00 | 0,00 | 3 258 971,10 | 362 107,90 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | пос. Кубово, ул. Зеленая, д. 3 | 9 | 12.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 88,00 | 2 | 0 | 2 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 3 886 036,00 | 0,00 | 3 497 432,40 | 388 603,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 13 | 14 | 15.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 117,00 | 3 | 0 | 3 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 5 166 661,50 | 0,00 | 4 649 995,35 | 516 666,15 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 9 | 15 | 13.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 132,00 | 3 | 0 | 3 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 5 829 054,00 | 0,00 | 5 246 148,60 | 582 905,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 47 | 47 | 832,10 | 20 | 6 | 14 | 832,10 | 236,00 | 596,10 | 36 745 119,95 | 0,00 | 33 070 607,95 | 3 674 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 23 | б/н | 23.12.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 20 | 20 | 323,40 | 8 | 2 | 6 | 323,40 | 74,00 | 249,40 | 14 281 182,30 | 0,00 | 12 853 064,06 | 1 428 118,24 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 28 | б/н | 23.12.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 27 | 27 | 508,70 | 12 | 4 | 8 | 508,70 | 162,00 | 346,70 | 22 463 937,65 | 0,00 | 20 217 543,89 | 2 246 393,76 | 0,00 | 0,00 |

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

Приложение 2 к Программе

| № п/ п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по району 2015 – 2017 годы, в том числе | 7 161,42 | 302 273 487,82 | 1 625,60 | 67 199 104,62 | 5 535,82 | 235 074 383,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по району 2015 – 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | 4 907,22 | 202 729 142,92 | 1 625,60 | 67 199 104,62 | 3 281,62 | 135 530 038,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по району 2015 – 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | 2 254,20 | 99 544 344,90 | 0,00 | 0,00 | 2 254,20 | 99 544 344,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015-2016 годов, в том числе | 2 236,70 | 92 123 541,12 | 1 625,60 | 67 199 104,62 | 611,10 | 24 924 436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Авдеевскому сельскому поселению | 427,20 | 17 705 593,70 | 248,30 | 10 241 484,20 | 178,90 | 7 464 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дер. Авдеево, д. 53 | 253,20 | 10 734 283,70 | 132,30 | 5 593 944,20 | 120,90 | 5 140 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Онежский, ул. Каменистая, д. 1 | 116,00 | 4 647 540,00 | 116,00 | 4 647 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Онежский, ул. Каменистая, д. 6 | 58,00 | 2 323 770,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 2 323 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Красноборскому сельскому поселению | 190,10 | 10 556 606,79 | 190,10 | 10 556 606,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дер. Гакугса, ул. Лесная, д. 46 | 137,40 | 7 630 077,71 | 137,40 | 7 630 077,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Красноборский, ул. Озерная, д. 7 | 52,70 | 2 926 529,08 | 52,70 | 2 926 529,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | 353,30 | 12 289 781,03 | 353,30 | 12 289 781,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кубово, ул. Железнодорожная, д. 13 | 47,00 | 1 634 927,00 | 47,00 | 1 634 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кубово, ул. Спортивная, д. 28 | 76,00 | 2 643 711,76 | 76,00 | 2 643 711,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кубово, ул. Центральная, д. 1 | 179,20 | 6 233 594,01 | 179,20 | 6 233 594,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 15 | 51,10 | 1 777 548,26 | 51,10 | 1 777 548,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | 1 266,10 | 51 571 559,60 | 833,90 | 34 111 232,60 | 432,20 | 17 460 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Детская, д. 1 | 284,50 | 11 202 335,25 | 231,00 | 9 058 857,75 | 53,50 | 2 143 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Детская, д. 3 | 399,10 | 17 035 638,00 | 253,90 | 11 218 200,00 | 145,20 | 5 817 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Детская, д. 4 | 384,00 | 15 225 231,65 | 240,00 | 9 411 800,15 | 144,00 | 5 813 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 16 | 49,10 | 1 923 120,00 | 0,00 | 0,00 | 49,10 | 1 923 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Советская, д. 14 | 40,40 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 40,40 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 6 | 109,00 | 4 422 374,70 | 109,00 | 4 422 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016-2017 годов, в том числе | 4 924,72 | 210 149 946,70 | 0,00 | 0,00 | 4 924,72 | 210 149 946,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016-2017 годов с финансовой поддержкой Фонда, в том числе | 2 670,52 | 110 605 601,80 | 0,00 | 0,00 | 2 670,52 | 110 605 601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кривецкому сельскому поселению | 285,60 | 12 340 020,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 12 340 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кривцы, ул. Октябрьская, д. 40 | 42,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кривцы, ул. Центральная, д. 17 | 83,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кривцы, ул. Центральная, д. 3 | 160,40 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 160,40 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Итого по Пяльмскому сельскому поселению | 1 075,32 | 45 606 790,80 | 0,00 | 0,00 | 1 075,32 | 45 606 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 6 | 142,00 | 5 877 535,50 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 5 877 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 18 | 42,40 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 23 | 90,50 | 4 487 280,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 4 487 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 4 | 88,62 | 3 550 560,30 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | 3 550 560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 14 | 94,00 | 4 110 669,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 4 110 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 5в | 217,30 | 8 706 124,50 | 0,00 | 0,00 | 217,30 | 8 706 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 6 | 119,10 | 4 771 741,50 | 0,00 | 0,00 | 119,10 | 4 771 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 3 | 158,40 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Пяльма, ул. Строителей, д. 6 | 81,20 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 7 | 41,80 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | 1 309,60 | 52 658 791,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,60 | 52 658 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 10 | 412,30 | 16 518 799,50 | 0,00 | 0,00 | 412,30 | 16 518 799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 16 | 343,20 | 13 750 308,00 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 13 750 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 17 | 533,50 | 21 347 993,50 | 0,00 | 0,00 | 533,50 | 21 347 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Советская, д. 8 | 20,60 | 1 041 690,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 1 041 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016-2017 годов без финансовой поддержки Фонда | 2 254,20 | 99 544 344,90 | 0,00 | 0,00 | 2 254,20 | 99 544 344,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Авдеевскому сельскому поселению | 907,10 | 40 057 082,45 | 0,00 | 0,00 | 907,10 | 40 057 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дер. Авдеево, д. 1 | 126,40 | 5 581 760,80 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 5 581 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | дер. Авдеево, д. 71 | 68,00 | 3 002 846,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 3 002 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Онежский, ул. Антикайнена, д. 7 | 174,00 | 7 683 753,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 7 683 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Онежский, ул. Советская, д. 17 | 123,00 | 5 431 618,50 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 5 431 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Онежский, ул. Школьная, д. 8 | 123,00 | 5 431 618,50 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 5 431 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Рагнукса, ул. Октябрьская, д. 2 | 150,70 | 6 654 836,65 | 0,00 | 0,00 | 150,70 | 6 654 836,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Рагнукса, ул. Октябрьская, д. 3 | 44,00 | 1 943 018,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1 943 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Рагнукса, ул. Школьная, д. 6 | 98,00 | 4 327 631,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 4 327 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | 515,00 | 22 742 142,50 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 22 742 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Водла, ул. Зеленая, д. 5 | 96,00 | 4 239 312,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 4 239 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кубово, пер. Больничный, д. 5 | 82,00 | 3 621 079,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 3 621 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кубово, ул. Зеленая, д. 3 | 88,00 | 3 886 036,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 3 886 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 13 | 117,00 | 5 166 661,50 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 5 166 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 9 | 132,00 | 5 829 054,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 5 829 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | 832,10 | 36 745 119,95 | 0,00 | 0,00 | 832,10 | 36 745 119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 23 | 323,40 | 14 281 182,30 | 0,00 | 0,00 | 323,40 | 14 281 182,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 28 | 508,70 | 22 463 937,65 | 0,00 | 0,00 | 508,70 | 22 463 937,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Планируемые показатели выполнения Программы

Приложение 3 к Программе

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | всего по году | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | всего по году | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 2 236,70 | 2 670,52 | 2 254,20 | 7 161,42 | 20 | 51 | 54 | 51 | 176 | 46 | 115 | 142 | 127 | 430 |
| 1 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 427,20 | 0,00 | 907,10 | 1 334,30 | 0 | 10 | 0 | 19 | 29 | 0 | 17 | 0 | 50 | 67 |
| 2 | Красноборское сельское поселение | 0,00 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Кривецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 353,30 | 0,00 | 515,00 | 868,30 | 8 | 7 | 0 | 12 | 27 | 20 | 15 | 0 | 30 | 65 |
|  | Пяльмское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 075,32 | 0,00 | 1 075,32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 5 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 1 266,10 | 1 309,60 | 832,10 | 3 407,80 | 12 | 27 | 24 | 20 | 83 | 26 | 67 | 69 | 47 | 209 |
|  | 2015 год | 0,00 | 2 236,70 | 0,00 | 0,00 | 2 236,70 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 1 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 427,20 | 0,00 | 0,00 | 427,20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Красноборское сельское поселение | 0,00 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 353,30 | 0,00 | 0,00 | 353,30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 1 266,10 | 0,00 | 0,00 | 1 266,10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 2 670,52 | 2 254,20 | 4 924,72 | 0 | 0 | 54 | 51 | 105 | 0 | 0 | 142 | 127 | 269 |
| 1 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,10 | 907,10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 2 | Кривецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 4 | Пяльмское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 075,32 | 0,00 | 1 075,32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 5 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 309,60 | 832,10 | 2 141,70 | 0 | 0 | 24 | 20 | 44 | 0 | 0 | 69 | 47 | 116 |