РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXIV  СЕССИЯ   I I  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25  апреля  2013 года                                                                                     № 101

Об утверждении Муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия на 2013 – 2015 г.г.»

На основании ст.23 Устава Красноборского сельского поселения, Совет Красноборского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить «Муниципальную  адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия на 2013 – 2015 г.г.» в новой редакции.

- Отменить решение № 97 от 12.02.2013 «Об утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия на 2013 – 2015 г.г.»

3. Настоящее Решение вступает в силу  после опубликования в газете   «Вестник Красноборского сельского поселения» (обнародования).

Глава Красноборского сельского поселения                                    Ересов В.Н.

Муниципальная адресная программа

- «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории Красноборского сельское поселение муниципального образования Пудожский муниципальный район Республики  Карелия

- на 2013-2015 г.г.»

2013г.

Приложение №1

к решению Совета                                                                Красноборского сельского поселения

№ 101  от 25 апреля 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

НА 2013-2015 ГОДЫ"

- Паспорт муниципальной целевой программы

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноборского сельское поселение муниципального образования Пудожский муниципальный район Республики  Карелия на период 2013-2015 г.г.»

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда Красноборского сельского поселения на период 2013-2015 г.г.». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки | Федеральный закон от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства», Жилищный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении положения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия. |  |  |  |  |
| Цели и задачи программы | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде Красноборского сельского поселения. Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ликвидация в 2013-2015 годах 3 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу; строительство или приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий | 1.Составление, утверждение, организация ведения единого реестра аварийного и ветхого фонда; 2.Установление очередности расселения и сноса аварийных и ветхих домов; 3.Для переселения из аварийного и ветхого фонда: -строительство и приобретение жилья на вторичном рынке – 362,3 кв.м. общей площади жилья; 4.Привлечение внебюджетных средств для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. 5.Эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами; 6.Поэтапное переселение жильцов. 7.Подготовка земельных участков для новой застройки. |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Переселение 22 человек из 3 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу, общей площадью 362,3 кв. м. |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования | Для реализации Программы в 2013 – 2015 г.г. необходимо - 12552,88 тыс. руб., Из них 1255,288 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования; 11297,592 тыс. рублей - привлеченные источники (средства федерального и республиканского бюджетов) В том числе по годам реализации Программы: |  |  |  |  |
|  | Год | Всего требуется средств Тыс. руб. | Средства федерального бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета РК тыс. руб. | Средства бюджета МО Красноборское сельское поселение |
|  | 2013 | 5536000 | 4239469 | 742931 | 553600 |
|  | 2014 | 7016880 | 5373527 | 941665 | 701688 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 12552880 | 9612996 | 1684596 | 1255288 |
| Ожидаемые конечные результаты | Переселение 22 человек из 3 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу, общей площадью – 362,3 кв. метров. |  |  |  |  |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией Красноборского сельского поселения в лице главы Красноборского сельского поселения. |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Красноборского сельского поселения |  |  |  |  |
| Руководитель Программы | Глава Красноборского сельского поселения |  |  |  |  |

- Общие положения.

Программа «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на                        период 2013-2015 годы»  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  №185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства».

Программа содержит основные принципы решения проблем, реализация которых обеспечивает повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения, проживающего в аварийном жилищном фонде на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям.

Программой определены цели, задачи, основные направления деятельности администрации муниципального образования по реализации идеи ликвидации к 2015 году аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания граждан.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Реализация Программы является частью реформы жилищно – коммунального хозяйства, провозглашенной одним из основных направлений социально – экономических преобразований в Республики  Карелия.

Согласно пункту 6 статьи 14 главы 3 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений относится обеспечение граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в поселении, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация и создание условий для жилищного строительства. В соответствии с пунктами 1,3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской федерации признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания, а также ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

Программой обозначены существующие в муниципальном образовании проблемы аварийного жилищного фонда, обоснована необходимость ее решения программным методом до 2015 года. Обозначенные проблемы накапливались десятилетиями. Их решение предполагает длительные сроки исполнения, большие финансовые затраты. Привлечение средств федерального, областного и местного бюджетов и требует создания нормативной правовой и методологической базы. Замена жилого помещения в случае его аварийного состояния является обязанностью государства. Тем самым признается ответственность государства за возникновение проблемы жилья, непригодного для проживания. Большинство проживающих в аварийных жилых домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Основная задача программы – обеспечить выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых  домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

3. Основные цели и задачи Программы.

Основная задача Программы – обеспечить выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах, непригодных для проживания.

Основными целями данной программы являются:

- обеспечение граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, благоустроенным жильем;

- проведение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда, согласно реестру, признанного непригодным для проживания;

- создание правового механизма для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В рамках реализации данной программы необходимо решить следующие задачи:

- определение формы и размеров оказываемой гражданам государственной помощи;

- формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения ликвидации аварийного жилищного фонда;

- выработка механизмов предоставления жилья переселяемым гражданам.

4. Характеристика жилищного фонда МО Красноборское сельское поселение Пудожского  муниципального района Республики  Карелия.

По состоянию на 01 января 2013 года на территории Красноборского сельского поселения проживает 1170 человек. Общая площадь жилищного фонда (включая дома частного сектора) составляет 29,4 тыс. кв. м. По состоянию на 01.01.2012 года 3 дома общей площадью 362,3 кв. м. признаны аварийными (приложение 1). Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 1,23 %. Всего в аварийном жилищном фонде проживает 10 семей, общей численностью 22 человека.

За последние годы повсеместно наметилась тенденция роста ветхого и аварийного жилья. Данный процесс связан с рядом объективных факторов, а именно:

- естественным старением и ветшанием жилищного фонда;

- ненадлежащим техническим обслуживанием и отсутствием постоянного поддерживающего текущего ремонта;

-  увеличением доли аварийного муниципального жилищного фонда за счет муниципализации ведомственного жилищного фонда. Предыдущие балансодержатели передаваемого фонда экономили средства предприятий на ремонте и расселении аварийных домов;

- низкой платежеспособностью основной части населения и потребительским отношением другой части к общему имуществу многоквартирных домов.

На территории МО Красноборское сельское поселение жилищный фонд, признанный аварийным состоит из малоэтажного жилья.

5. Оценка финансовых затрат на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Расчет средств, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда производился с учетом следующих условий и допущений.

- стоимость 1 кв. метра общей площади жилых помещений, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, принята равной величине  средней стоимости 1 кв. м. общей площади жилья,  утвержденной Минрегионразвития на приобретение и строительство жилья, которая равна 34600 рублей.

Размер площади жилого помещения, с учетом которого рассматривается размер субсидии, определен исходя из предоставления жилых помещений в соответствии с занимаемой жилой площадью в аварийном жилом фонде.

Суммарная заселенная площадь ветхого и аварийного жилья составляет  362,3 кв. метров.

Исходя из размеров ветхого и аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в масштабах поселения в целом необходимо –  12552,88 тыс. рублей.

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования (различных уровней) и привлечение внебюджетных ресурсов.

Следует учитывать, что реализация программы связана с информационным освещением, с разработкой ряда нормативных правовых актов и методологической документации, требует сноса и утилизации аварийных домов после расселения, а  также проведения технического обследования помещений, проводимого специализированными предприятиями.

При разработке программы приняты следующие условия: в расходной части бюджета администрации поселения предусмотрены дополнительные расходы:

- на информационное освещение программы, разработку нормативных правовых актов и методологической документации;

- на снос аварийных жилых домов после расселения;

- на техническое обследование аварийных жилых домов.

6. Основные мероприятия по обеспечению эффективности  Программы.

Мероприятиями Программы  предусматривается:

- составление реестра ветхого фонда

- установление очередности ветхих домов;

- привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан из ветхого жилищного

фонда;

- эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами;

- строительство или приобретение на вторичном рынке 362,3  кв. метров  общей площади для переселения из ветхого и аварийного фонда;

- поэтапное переселение жильцов;

- снос 3 аварийных домов.

Подготовка земельных участков для застройки.

7. Механизмы улучшения жилищных условий переселяемых граждан.

Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Обеспечение условий для выбора вариантов нового жилья для переселения.

Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда следует использовать следующие механизмы улучшения жилищных условий:

1. предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде;

2. предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилищного сертификата на сумму, равную нормативной стоимости жилья, определенного на основе обязательств государства.

Первый механизм предполагает, что органы местного самоуправления предоставляют гражданам жилье на условиях социального найма. Предполагаемое муниципальное жилье может являться:

- жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего договора найма;

- жильем, полученным в новом строительстве от застройщика за предоставление земельного участка и подключение к инфраструктуре поселения;

- жильем, приобретенным на вторичном рынке жилой недвижимости;

- жильем, построенным или реконструированным в качестве муниципального социального жилья.

Второй механизм, связанный с реализацией на уровне муниципального образования обеспечением жилищными сертификатами, предполагает, что, получив сертификат, гражданин сам принимает решение о том, где и какое жилье он приобретает в собственность.

В период реализации программы на территории Красноборского  сельского поселения планируется реконструкция и строительство жилых объектов для переселения граждан из аварийного фонда согласно утвержденному реестру (приложение 2).

8. Бюджетные ресурсы обеспечения Программы. Определение объемов долевого финансирования за счет бюджетных ресурсов.

Финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируется в рамках федеральной, региональной и муниципальной программы поселения.

Бюджетными ресурсами обеспечения Программы являются средства федерального, республиканского бюджета, а также средства бюджета Красноборского сельского поселения, направленные на финансирование Программы.

Всего необходимо средств на реализацию Программы – 12552,88 тыс. рублей.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на мероприятия по расселению граждан, проживающих в аварийном фонде, осуществляется с учетом бюджетной обеспеченности муниципального образования. В соответствии с бюджетной обеспеченностью МО Пудожский муниципальный район к обеспеченности Республики  Карелия, средства федерального бюджета на реализацию Программы составят 76,58 % от средств, необходимых на переселение – 9612,996 тыс. руб., средства  бюджета  РК – 13,42 %  средств – 1684,596 тыс. руб., средства бюджета поселения – 1255,280 тыс. руб.

Определение объема долевого финансирования за счет средств бюджетов приводится в приложении 3 к настоящей Программе.

9.Оценка эффективности реализации Программы.

Планируемые показатели выполнения программы.

В соответствии с целью программы, в качестве оценки эффективности программы. Должны рассматриваться следующие факторы:

- решение социальной проблемы обеспечения безопасного и комфортного проживания жителей аварийного фонда – 10 семей (22 человека) в МО Красноборское сельское поселение;

- привлечение целевого бюджетного финансирования на реализацию Программы из федерального и областного бюджета.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Приложение 3

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и объемы долевого финансирования.

| Показатели выполнения региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда программы | Единицы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Число переселенных семей | семей | 10 | 7 | 3 |  |
| 2. Количество переселенных человек | человек | 22 | 15 | 7 |  |
| 3. Площадь расселенного аварийного жилья | Кв.м. | 362,3 | 160 | 202,8 |  |
| 4. Количество приобретаемого жилья | Кв.м. |  |  |  |  |
| 5. Затраты денежных средств на приобретение жилья всего | Тыс. руб. | 12556,88 | 5536,00 | 7016,88 |  |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
| 7. Федеральный бюджет – | Тыс. руб. | 9612,996 | 4239,469 | 2687,81 |  |
| 2. Бюджет РК - | тыс. руб. | 1684,596 | 742,931 | 471,02 |  |
| 3. Местный бюджет - | тыс. руб. | 1255,280 | 553,600 | 350,97 |  |

- Приложение 2                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Глава  МО Красноборское сельское поселение

____________________В.Н.Ересов

«_____»________________2013г.

реестр аварийного жилищного фонда МО Красноборское сельское поселение Пудожского района Республики Карелия

Условные обозначения: «м» - муниципальное жилье «ч» - жилье в собственности граждан

Стоимость 1 кв.м. (на 1кв.2013)г. руб./м.кв.)

| № п/п | Адрес | Фамилия, имя, отчество членов семьи, год рождения | Вид собств. | Площ. жилая, м.кв. | Площ. общая м.кв. | Кол-во проживающих чел. | Потребность по мун. жилью |  | Потребность по приват. жилью м.кв. |  | Потребность выраженная в квартирах |  |  |  | Ход расселения (с 2013 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м.кв. | руб. | м.кв. | руб. | 1 комн.(при S-20-45 кв.м) | 2 комн.(при S-46-71 кв.м.) | 3 комн.(при S-72-90 м.кв.) | комната (при S-18 м.кв.) | Ф.И.О.расселенных граждан | Жилая площадь расселенного жилья | Общая площадьрасселенного жилья | Адрес предоставленного жилья | Основание заселения | Общая площадьпредост.жилья | 1 комн.квартира | 2 комн.квартира | 3 комн.квартира |
| 1. | п.Красноборский, ул. Озерная, д.7, |  | м |  | 109 | 5 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | д. Каршево, ул. Советская, д.19 |  | м |  | 93,3 | 2 | 93,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | д. Гакугса, ул. Лесная, д.46 |  | м |  | 160 | 15 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан

в рамках адресной программы

Администрация Красноборского сельского поселения                           Пудожского муниципального района  Республики  Карелия

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | адрес многоквартирного дома, признанного аварийным 1 | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизитыдокумента | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, Кв.м. |  |  |  |  | Количество помещений |  |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | по площади помещений, кв.м. |  |  |  | по числу помещений |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  |  | Нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | жилых помещений |  |  | Нежилых помещений, находящихся в частной собственности | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собственников | Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на построенное помещение |  | Для выкупа помещений собственников | Для приобретения помещений на рынке жилья | Для строительства помещений |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальной собственности | Государственной собственности | Частной собственности |  |  | Муниципальной собственности | Государственной собственности | Частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Красноборский, ул. Озерная, д.7 | Акт МВК № от 20.12.2011г. |  |  |  | 109 кв.м. | 109 кв.м. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Каршево, ул. Советская, д.19 | Акт МВК № от 20.12.2011г. |  |  |  | 93,3 кв.м. | 93,3 кв.м. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Гакугса, ул. Лесная, д.46 | Акт МВК № от 20.12.2011г. |  |  |  | 160 кв.м. | 160 кв.м. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Красноборского сельского поселения:                                 В.Н.Ересов